統合顧客DB システム

WebLogic→Tomcat 移行設計書

（Apache Tomcat 9／Apache HTTP Server 設計書 移行版）

バージョン：1.0.0（ver1）

初版作成日：2026/09/15

最終更新日：2026/09/15

処理用DB老朽化対応プロジェクト（基盤チーム）

（原本：統合顧客DB システム WebLogic 設計書 Ver1.0.1　富士ゼロックス情報システム株式会社）

| 本書の位置づけ | 本書は「統合顧客DB システム WebLogic 設計書」（Ver1.0.1、2011 年。復元清書版 ver2）を基に、WebLogic Server 10.3.4 から Apache Tomcat 9 へ移行した後の AP/API サーバ（Apache／Tomcat／Java 実行環境）の設計を記述したものである。章立ては原本（復元版 ver2）に対応させ、原本にない節・表は追加している（表番号は本書で採番）。 |
| --- | --- |
| 赤字 | 現行 WebLogic 設計書から変更・追加した箇所（移行に伴う設計変更、Tomcat 固有の設計、新規追加の環境・表・付録） |
| 黒字 | 現行設計を踏襲する箇所（変更なし） |
| 【要確認】 | 現行環境の実機調査（WebLogic 現行環境調査手順書）や関係者確認により移行時に確定する事項。5.5 未完了の課題に一覧化している |
| 主な変更点 | ①WebLogic 10.3.4 → Apache Tomcat 9（AP 用・API 用の 2 インスタンス、管理サーバ・ドメインは廃止） ②Java 8 → Amazon Corretto 11 ③AP/API サーバに同居していた Oracle 11g → Amazon RDS for Oracle 19c（JDBC 接続先を RDS エンドポイントへ変更） ④Apache は現行の役割（80 番、TLS は前段）を維持し、版数 2.2→2.4 と WebLogic プラグイン → mod_proxy_http の置換のみ ⑤RHEL 5.4 → RHEL 9（systemd による起動管理） |

目次

1. はじめに

1.1. 本文書の目的

1.2. 本文書の適用範囲

1.3. 関連文書

1.3.1. 参照文書

1.4. 用語

1.5. 移行方針

2. システム概要

2.1. ハードウェア

2.2. オペレーティングシステム

2.3. ソフトウェア

3. サーバ設計

3.1. ノード構成

3.2. OS ユーザ

3.2.1. アカウント及びグループ一覧

3.2.2. 環境変数

3.3. ディレクトリ構成

3.3.1. ミドルウェア関連

3.3.2. ログ関連

3.3.3. コンフィギュレーション関連

3.3.4. 起動 ID 関連

3.4. ネットワーク

3.4.1. IP アドレス

3.4.2. 利用プロトコル及びポート一覧

4. Tomcat 命名規約

4.1. ホスト名（現行：WebLogic マシン名）

4.2. Tomcat インスタンス名（現行：WebLogic ドメイン名）

4.3. WebLogic 管理サーバ名 → 廃止

4.4. systemd ユニット名・jvmRoute（現行：WebLogic 管理対象サーバ名）

4.5. ログファイル名

4.5.1. Apache アクセスログ名

4.5.2. Apache エラーログ名

4.5.3. Apache-Tomcat コネクタログ名（現行：Apache-WebLogic コネクタログ名）→ 廃止

4.5.4. WebLogic ドメインログ名・管理サーバログ名 → 廃止

4.5.5. Tomcat アクセスログ名（現行：4.5.8 WebLogic 管理対象サーバアクセスログ名）

4.5.6. Tomcat サーバログ名（現行：4.5.9 WebLogic 管理対象サーバサーバログ名）

4.5.7. Tomcat コンソールログ名（現行：4.5.10 WebLogic 管理対象サーバコンソールログ名）

4.5.8. Tomcat Web アプリケーションログ名（新規）

4.5.9. GC ログ名（新規）

5. Tomcat 設計

5.1. コンフィギュレーション設計

5.1.1. Tomcat インストール・コンフィギュレーション

5.1.2. Apache インストール・コンフィギュレーション

5.1.3. Apache-Tomcat 連携（リバースプロキシ）インストール・コンフィギュレーション（現行：Apache-WebLogic コネクタ）

5.2. システム設計

5.2.1. インスタンス構成（現行：ドメイン構成）

5.2.2. 管理サーバ、管理対象サーバ構成 → 廃止

5.2.3. データベース接続構成

5.3. Tomcat ユーザ設計

5.3.1. 管理ユーザ設計

5.4. Tomcat 運用設計

5.4.1. 性能情報収集について

5.4.2. リカバリ／バックアップ設計

5.4.3. ログファイル管理

5.4.4. アクセスログチューニング

5.4.5. 稼動プロセス

5.4.6. 接続先 URL

5.5. 未完了の課題

5.6. 完了済みの課題

6. 変更履歴

付録 A. 現行（WebLogic）→ 移行後（Tomcat）対応一覧

付録 B. 設定ファイル例（抜粋）

B.1. server.xml（ap01。api01 はポート・jvmRoute・prefix を読み替え）

B.2. context.xml（JNDI データソース）

B.3. bin/setenv.sh

B.4. /etc/systemd/system/tomcat-ap01.service

B.5. /etc/httpd/conf.d/proxy_tomcat.conf（mod_wl_22.conf の置換）

B.6. /etc/logrotate.d/tomcat（catalina.out・アクセスログ）

※ 目次は Word で開いた際にフィールド更新（右クリック→フィールド更新、または F9）により生成される。

# 1. はじめに

## 1.1. 本文書の目的

本文書は統合顧客DB システムの Apache Tomcat（以下、Tomcat）および Apache HTTP Server（以下、Apache） 設計に関する構成を規定することを目的とし、以下の項目について記載する。

- 統合顧客DB サーバ Tomcat／Apache 製品に関する設計（現行 WebLogic Server 10.3.4 からの移行後構成）

- 本システムの Tomcat を運用するための方針、留意点

- 現行 WebLogic 設計からの変更点（赤字）および移行に伴い確定が必要な事項（【要確認】）

本文書の一部は、下記タスクへのインプット情報となる。

- 運用設計への基本情報

- 移行手順書（WebLogic → Tomcat 切替手順）、アプリケーション移行（Java 11 対応・WebLogic 依存排除）、環境定義書（OS 設定・ディレクトリ・ユーザ）

## 1.2. 本文書の適用範囲

本文書の適用範囲を以下に示す。

下図（図 1-1 システム構成）の黄色で示した部分（AP/API サーバ上の Apache、Tomcat（AP 用・API 用インスタンス）および Java 実行環境）を適用範囲とする。

Amazon RDS for Oracle、ASTERIA Warp 2406、HULFT および AWS 環境（EC2、VPC、セキュリティグループ）は本書の対象外とし、それぞれ参照文書【RDS for Oracle 設計書（移行版）】【ASTERIA Warp 2406 移行設計書】【移行仕様書（基盤設計書 移行版）】を参照とする。

図 1-1 システム構成（移行後）　※赤字・赤枠は移行に伴う変更箇所

## 1.3. 関連文書

### 1.3.1. 参照文書

表 1-1 参照文書

| NO | 文書名 | 版 | 最終更新日 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TA 戦略 | 0.9 | 2011/04/11 | FXIS |
| 2 | 統合顧客DB システム 基盤設計書.doc（現行。復元版 ver1） | 1.0 | 2011/XX/XX | FXIS |
| 3 | WebLogic デザインシート_本番環境.xls（現行設定値の参照元） | 1.0 | 2011/XX/XX | FXIS |
| 4 | WebLogic デザインシート_QA 環境.xls（現行設定値の参照元） | 1.0 | 2011/XX/XX | FXIS |
| 5 | 環境定義書（移行版を作成予定） | 1.0 | 2011/XX/XX | FXIS |
| 6 | ユーザ・パスワード管理表（移行版を作成予定） | 1.0 | 2011/XX/XX | FXIS |
| 7 | IP アドレス一覧管理表（移行版を作成予定） | 1.0 | 2011/XX/XX | FXIS |
| 8 | 統合顧客DB システム WebLogic 設計書（復元清書版） | ver2 | 2026/09/14 | 基盤T |
| 9 | 統合顧客DB システム 移行仕様書（基盤設計書 移行版） | ver1 | 2026/09/15 | 基盤T |
| 10 | WebLogic 現行環境調査手順書 | ver1 | 2026/09/12 | 基盤T |
| 11 | 統合顧客DB システム RDS for Oracle 設計書（移行版） | － | 作成予定 | 基盤T |
| 12 | AWS 環境定義書 | － | 作成予定 | 基盤T |
| 13 | Apache Tomcat 9 Configuration Reference（tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc） | 9.0 | 最新版 | ASF |
| 14 | Apache HTTP Server 2.4 Documentation（mod_proxy、mod_proxy_http） | 2.4 | 最新版 | ASF |
| 15 | Amazon Corretto 11 User Guide | － | 最新版 | AWS |

※ 現行の設定値（WebLogic デザインシート No.3、No.4）は移行後の設計値の根拠として参照する。移行後の設定値は本書 5 章に記載し、Tomcat 用のデザインシートは作成しない【要確認】。

## 1.4. 用語

表 1-2 用語

| 用語 | 読み | 意味 |
| --- | --- | --- |
| FX | ｴﾌｴｯｸｽ | 富士ゼロックス株式会社の略称 |
| FXIS | ｴﾌｴｯｸｽｱｲｴｽ | 富士ゼロックス情報システム株式会社の略称 |
| 統合顧客DB システム | ﾄｳｺﾞｳｺｷｬｸﾃﾞｨｰﾋﾞｰｼｽﾃﾑ | 様々な業務プロセス上で蓄積されたお客様情報を統合化し、情報の精度、鮮度を適切に維持管理するとともに、幅広いユーザ層に自由度の高いデータ活用を提供するシステム |
| 営プロ | ｼﾝｴｲｷﾞｮｳｼｴﾝｼｽﾃﾑ | インターネットを介して必要なマスタデータ・トランザクションデータを SFDC 側のデータセンターに配置し、これらを利用した業務機能の提供をインターネットを介して行うシステム |
| 電子レポート | ﾃﾞﾝｼﾚﾎﾟｰﾄ | FWSS および統合顧客DB を介して営業／CE 相互の情報連携を行い、オンサイト保守業務を支援する |
| FWSS | ｴﾌﾀﾞﾌﾞﾙｴｽｴｽ | Field Work Support System の略。富士ゼロックスの基幹システム |
| SFDC | ｴｽｴﾌﾃﾞｨｰｼｰ | Salesforce.com の略。CRM ソリューションを中心としたクラウドコンピューティング・サービスの提供企業。顧客情報を独自 DB で管理し、Internet 経由でお客様 DB へ配信する |
| WebLogic Server 11g リリース 1 Enterprise Edition (10.3.4) | ｳｪﾌﾞﾛｼﾞｯｸｻｰﾊﾞ | 分散 Java アプリケーションの開発、運用、管理を目的として開発された高い拡張性をもつアプリケーション・サーバ（現行。移行により廃止） |
| Apache Tomcat 9 | ｱﾊﾟｯﾁﾄﾑｷｬｯﾄ | Apache Software Foundation が開発する Java Servlet／JSP コンテナ。Java Servlet 4.0、JSP 2.3 に対応。本システムでは WebLogic の代替となる Web アプリケーションサーバ |
| Apache HTTP Server 2.4 | ｱﾊﾟｯﾁｴｲﾁﾃｨｰﾃｨｰｻｰﾊﾞ | Apache Software Foundation が開発している HTTP サーバーソフトウェア。オープンソースソフトウェアとして開発され、配布されている（現行 2.2.3 から RHEL 9 標準の 2.4 系へ版数変更） |
| Amazon Corretto 11 | ｱﾏｿﾞﾝｺﾚｯﾄ | AWS が提供する OpenJDK 11（LTS）ディストリビューション。Tomcat およびアプリケーションの Java 実行環境（現行 Java 8／JRockit の後継） |
| CATALINA_HOME／CATALINA_BASE | ｶﾀﾘﾅﾎｰﾑ／ｶﾀﾘﾅﾍﾞｰｽ | CATALINA_HOME は Tomcat のインストールディレクトリ（バイナリ）、CATALINA_BASE はインスタンスごとの設定・ログ・アプリ配置ディレクトリ。1 つの CATALINA_HOME から複数の CATALINA_BASE（インスタンス）を起動できる |
| Tomcat インスタンス | ﾄﾑｷｬｯﾄｲﾝｽﾀﾝｽ | CATALINA_BASE 単位で起動する Tomcat の JVM プロセス。現行 WebLogic の管理対象サーバに相当する |
| mod_proxy_http | ﾓｯﾄﾞﾌﾟﾛｷｼｴｲﾁﾃｨｰﾃｨｰﾋﾟｰ | Apache のリバースプロキシモジュール。現行の WebLogic プラグイン（mod_wl_22）の代替として Apache から Tomcat へ HTTP でリクエストを転送する |
| systemd | ｼｽﾃﾑﾃﾞｨｰ | RHEL 9 のサービス管理機構。Tomcat インスタンスおよび Apache の起動・停止・自動起動を管理する（現行の起動スクリプト・Node Manager の代替） |
| Amazon RDS for Oracle | ｱﾏｿﾞﾝｱｰﾙﾃﾞｨｰｴｽﾌｫｰｵﾗｸﾙ | AWS のマネージド型 Oracle Database サービス。本システムの DB（処理用DB、統合顧客DB）の移行先（Oracle Database 19c） |
| RDS エンドポイント | ｱｰﾙﾃﾞｨｰｴｽｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ | RDS インスタンスへ接続するための DNS 名（＜DB 識別子＞.＜ID＞.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com）。JDBC 接続文字列に使用する |
| JNDI データソース | ｼﾞｪｲｴﾇﾃﾞｨｰｱｲﾃﾞｰﾀｿｰｽ | Tomcat の context.xml に定義するコネクションプール付きデータソース。アプリケーションからは JNDI 名（java:comp/env/…）で参照する（現行 WebLogic JDBC データソースの代替） |
| JFR | ｼﾞｪｲｴﾌｱｰﾙ | JDK Flight Recorder。JDK 11 標準の性能情報収集機能（現行 JRockit Mission Control の代替） |
| AP | ｴｰﾋﾟｰ | Application の略 |
| API | ｴｰﾋﾟｰｱｲ | Application Interface の略 |
| DB | ﾃﾞｰﾋﾞｰ | Database の略 |

## 1.5. 移行方針

本書における移行前後の構成、および設計方針を以下に示す。

表 1-3 移行前後の構成（AP/API サーバ関連）

| 項目 | 現行 | 移行後 |
| --- | --- | --- |
| OS | Red Hat Enterprise Linux 5.4（Amazon EC2） | Red Hat Enterprise Linux 9（Amazon EC2） |
| Web アプリケーションサーバ | Oracle WebLogic Server 11g R1（10.3.4.0）：AP 用・API 用ドメイン（各 管理サーバ 1＋管理対象サーバ 2） | Apache Tomcat 9（9.0 系）：AP 用・API 用インスタンス（各 1 JVM） |
| Web サーバ | Apache HTTP Server 2.2.3＋WebLogic プラグイン（mod_wl_22.so） | Apache HTTP Server 2.4（RHEL 9 標準）＋mod_proxy_http（役割・ポート 80・TLS 前段終端は現行踏襲） |
| Java 実行環境 | Java 8（原本設計時は JRockit 1.6.0_20） | Amazon Corretto 11（OpenJDK 11 LTS） |
| データベース | Oracle Database 11g（AP/API サーバと同一 RHEL に同居） | Amazon RDS for Oracle（Oracle Database 19c）。AP/API サーバから JDBC（Thin）で RDS エンドポイントへ接続 |
| サーバ構成 | AP サーバ・API サーバ（原本設計）／現行 AWS 環境は RHEL 1 台【要確認】 | AP/API サーバ 1 台（環境ごと：本番・QA・開発） |
| 起動管理 | 起動スクリプト（wl_mgr_start.sh／wl_mged_start.sh） | systemd（tomcat-ap01.service／tomcat-api01.service、httpd.service） |
| アプリケーション | Java EE Web アプリケーション（Spring MVC 3） | 同左（Java 11 でビルド、WebLogic 依存部分を排除。改修内容は別途アプリケーション移行設計） |
| 環境 | 本番、QA | 本番、QA、開発（dev） |

設計方針

- 現行 WebLogic 設計書の章立て・命名規約・ディレクトリ配置方針（可変領域は /disk1 配下）を踏襲し、変更は Tomcat への置換に必要な範囲に限定する。

- WebLogic 固有の概念（ドメイン、管理サーバ、管理対象サーバ、Node Manager、起動 ID、WebLogic プラグイン）は、Tomcat の対応概念（CATALINA_BASE によるインスタンス分離、systemd、mod_proxy_http）へ置き換える。

- AP サーバ・API サーバは 1 台の RHEL 9 に統合し、Tomcat のインスタンスを AP 用（ap01）・API 用（api01）に分離する（参照文書【移行仕様書】準拠）。現行の管理対象サーバ 2 JVM による冗長化は行わない【要確認】。

- Apache は現行の役割（フロントの Web サーバ、80 番ポートで前段 LB からの HTTP を受付、TLS は前段で終端）を変更しない。変更は RHEL 9 標準の 2.4 系への版数変更と、WebLogic プラグインからリバースプロキシ（mod_proxy_http）への置換のみとする。

- Java 実行環境は Java 8 から Amazon Corretto 11 へ更新する。Tomcat・アプリケーションともに Java 11 上で稼動させる。

- データベースは現行の AP/API サーバ同居の Oracle 11g から Amazon RDS for Oracle 19c へ移行し、Tomcat の JNDI データソース（Tomcat JDBC Connection Pool）で RDS エンドポイントへ接続する。

- 設定値のうち現行実績に依存するもの（JVM ヒープ、スレッド数、コネクションプール、タイムアウト、セッションタイムアウト、文字コード、コンテキストルート、JNDI 名）は、参照文書【WebLogic 現行環境調査手順書】による現行環境調査の結果で確定する（本書では現行踏襲を原則とし【要確認】を付す）。

# 2. システム概要

本章では統合顧客DB システムにおける Tomcat／Apache に関連するシステム概要について記載する。

## 2.1. ハードウェア

参照文書【統合顧客DB システム 移行仕様書（基盤設計書 移行版）】の同項（AP/API サーバ：Amazon EC2 m6i.4xlarge、開発環境は m6i.2xlarge。EBS：ルート 100GB、/disk1 200GB 等）を参照とする。

## 2.2. オペレーティングシステム

参照文書【統合顧客DB システム 移行仕様書（基盤設計書 移行版）】の同項（Red Hat Enterprise Linux 9（x86_64））を参照とする。

## 2.3. ソフトウェア

全体に関わるソフトウェアのアーキテクチャに関しては、参照文書【統合顧客DB システム 移行仕様書（基盤設計書 移行版）】の 9 章「物理設計」のソフトウェア構成図を参照とする。

本項では、Tomcat／Apache 設計に関わるソフトウェア情報のみを記載する。

表 2-1 ソフトウェア情報

| サーバ | 種別 | 名称 | バージョン番号 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP/API サーバ | Web アプリケーションサーバ | Apache Tomcat | 9.0 系（参照文書【移行仕様書】では 9.0.1。9.0 系の最新安定版を採用【要確認】） | Java Servlet 4.0／JSP 2.3。Apache 公式配布（tar.gz）を導入。WebLogic Server 10.3.4 の代替 |
| AP/API サーバ | Apache | Apache HTTP Server 2.4 | 2.4 系（RHEL 9 標準パッケージ httpd） | 現行 2.2.3 からの版数変更のみ。役割・配置は現行踏襲 |
| AP/API サーバ | Java Virtual Machine | Amazon Corretto 11（OpenJDK 11 LTS） | 11.0.x（最新パッチ） | RPM（java-11-amazon-corretto-devel）。現行 jrockit-jdk1.6.0_20-R28（→Java 8）の代替 |
| AP/API サーバ | Apache モジュール | mod_proxy、mod_proxy_http | httpd 同梱 | WebLogic プラグイン（mod_wl_22.so）の代替（リバースプロキシ） |
| AP/API サーバ | JDBC ドライバ | Oracle JDBC Driver（ojdbc8.jar） | 19c（RDS の RU と同一版を推奨）【要確認】 | 各 Tomcat インスタンスの $CATALINA_BASE/lib に配置。現行 WebLogic 同梱 ojdbc6（11.2）は使用しない |
| （参考）DB | RDBMS | Amazon RDS for Oracle（Oracle Database 19c） | 19.0.0.0 | 本書対象外。参照文書【RDS for Oracle 設計書（移行版）】 |

# 3. サーバ設計

本章では統合顧客DB システムにおける Tomcat／Apache に関するサーバの設計を行う。

## 3.1. ノード構成

Tomcat サーバのノード構成は、one-Node 構成（現行踏襲）となっている。

AP/API サーバは環境（本番・QA・開発）ごとに Amazon EC2 上の RHEL 9 1 台で構成し、Apache と Tomcat 2 インスタンス（AP 用・API 用）を同一ノードに配置する。原本設計（2011 年）の AP サーバ・API サーバ 2 ノード構成は、参照文書【移行仕様書】に従い 1 ノードに統合する。ノード内の冗長化は持たず、EC2 の自動復旧および AMI／EBS スナップショットからの復旧を前提とする（5.4.2 参照）。

## 3.2. OS ユーザ

AP/API サーバ上で Tomcat／Apache を管理／所有／利用する OS ユーザを記載する。

### 3.2.1. アカウント及びグループ一覧

AP/API サーバ上で Tomcat／Apache に関するアカウント及びグループについて記載する。

本システムでは、Tomcat で使用するアカウントを tomcat とし、プライマリ・グループに tomcat グループを指定した構成とする。現行の weblogic ユーザ（プライマリ・グループ oinstall：Oracle インベントリ・グループ）は、Oracle Database が AP/API サーバに同居しなくなる（RDS へ移行）ため廃止し、Oracle 関連グループへの所属は行わない。WebLogic 管理者用グループ（webadmin）は廃止する【要確認：運用者の sudo 権限は環境定義書で規定】。

また、本システムに存在する全インスタンス（AP 用・API 用）にて tomcat ユーザを共有する設計とする（現行の「全ドメインで weblogic ユーザを共有」を踏襲）。Apache は OS 標準の apache ユーザ／グループ（httpd パッケージが作成）で稼動する（現行踏襲）。

尚、tomcat ユーザ・グループに関する設定内容（UID／GID は参照文書【移行仕様書】9.1.2 の採番 7xx）は、参照文書【ユーザ・パスワード管理表】を参照とする。

表 3-1 アカウント及びグループ一覧

| ユーザ | UID | プライマリ・グループ | セカンダリ・グループ | 用途 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tomcat | 7xx | tomcat | なし | Tomcat（AP／API インスタンス）の実行、CATALINA_HOME／CATALINA_BASE の所有 | ログインシェル /sbin/nologin（systemd から起動）【要確認】 |
| apache | OS 標準 | apache | なし | Apache HTTP Server の実行 | 現行踏襲（httpd パッケージ標準） |
| root | 0 | root | － | Apache の起動、Tomcat ユニットの起動・停止（systemctl）、設定ファイル（/etc 配下）の管理 |  |
| （廃止）weblogic | － | oinstall | webadmin | 現行 WebLogic の管理／所有／利用 | 移行により廃止 |

### 3.2.2. 環境変数

tomcat ユーザに関連する環境変数を記載する。

Tomcat の起動は systemd ユニットから行うため、環境変数はログインシェルの設定（.bash_profile 等）ではなく、systemd ユニットファイル（Environment=）および各インスタンスの bin/setenv.sh で定義する（5.1.1 参照）。現行の参照文書【WebLogic デザインシート】「7. 環境変数」は WebLogic 廃止に伴い参照しない。

表 3-2 環境変数（tomcat ユーザ／systemd ユニット）

| 環境変数 | 設定値 | 定義箇所 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVA_HOME | /usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64 | ユニットファイル | Corretto 11 RPM の標準配置【要確認：導入後の実パス】 |
| CATALINA_HOME | /disk1/tomcat/current | ユニットファイル | apache-tomcat-9.0.x へのシンボリックリンク（3.3.1） |
| CATALINA_BASE | /disk1/tomcat/instances/＜インスタンス名＞ | ユニットファイル | ap01／api01（5.2.1） |
| CATALINA_PID | $CATALINA_BASE/temp/tomcat.pid | ユニットファイル | 5.4.5 稼動プロセス参照 |
| CATALINA_OPTS | JVM オプション（表 5-4） | bin/setenv.sh | ヒープサイズ、GC ログ、文字コード、タイムゾーン等 |
| JAVA_OPTS | （使用しない） | － | CATALINA_OPTS に統一する（JAVA_OPTS は停止コマンドにも適用されるため） |
| LANG | ja_JP.UTF-8【要確認：現行の LANG／file.encoding】 | ユニットファイル | OS ロケールと合わせる |
| TZ | Asia/Tokyo | ユニットファイル | -Duser.timezone と同値 |
| UMASK | 0027 | catalina.sh 既定 | Tomcat が生成するファイルの権限 |

## 3.3. ディレクトリ構成

AP/API サーバ上で Tomcat／Apache に関連するディレクトリ構成を記載する。

### 3.3.1. ミドルウェア関連

ミドルウェアディレクトリ配置に伴う設計として、Tomcat のインストールディレクトリ（CATALINA_HOME）およびインスタンスディレクトリ（CATALINA_BASE）は、ログ運用およびバージョンアップ時の入替を考慮し、disk1 配下に配置する（参照文書【移行仕様書】の /disk1 用途「Tomcat／Apache ログ、アプリケーション、ミドルウェアインストール領域」に準拠）。Java（Corretto）は RPM の標準配置（/usr/lib/jvm）とし、Apache は現行踏襲（/etc/httpd）とする。

表 3-3 ミドルウェア関連ディレクトリ（AP/API サーバ：本番・QA・開発共通）

| ディレクトリ | サブディレクトリ | 所有者 | グループ | 権限 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /usr/sbin |  | root | root | 755 | Apache 起動シェル格納（apachectl）ディレクトリ |
| /etc/httpd |  | root | root | 755 | Apache ホームディレクトリ |
| /usr/lib/jvm | java-11-amazon-corretto.x86_64 | root | root | 755 | JVM（Amazon Corretto 11）インストールディレクトリ（JAVA_HOME）。RPM 標準配置 |
| /disk1/tomcat |  | tomcat | tomcat | 755 | Tomcat 関連ルートディレクトリ |
|  | apache-tomcat-9.0.x | tomcat | tomcat | 755 | Tomcat インストールディレクトリ（CATALINA_HOME の実体。版数ごとに配置し、バージョンアップ時はリンク先を切替） |
|  | current | tomcat | tomcat | － | CATALINA_HOME（apache-tomcat-9.0.x へのシンボリックリンク） |
|  | instances/ap01 | tomcat | tomcat | 750 | AP 用インスタンスディレクトリ（CATALINA_BASE）。構成は表 3-4 |
|  | instances/api01 | tomcat | tomcat | 750 | API 用インスタンスディレクトリ（CATALINA_BASE）。構成は表 3-4 |
| （廃止）/opt/oracle/middleware | wlserver_10.3、jrockit-jdk1.6.0 | － | － | － | 現行 WebLogic／JRockit のインストール領域。移行後は作成しない |
| （廃止）/disk1/weblogic/projects/domains |  | － | － | － | 現行 WebLogic ドメイン配置領域。移行後は作成しない |

※ /disk2（ASTERIA Warp 2406／HULFT）、/disk3（バックアップ・エクスポート一時領域）は本書対象外（参照文書【移行仕様書】9.4 参照）。

表 3-4 インスタンスディレクトリ（CATALINA_BASE）の構成

| サブディレクトリ／ファイル | 所有者 | グループ | 権限 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bin/setenv.sh | tomcat | tomcat | 750 | JVM オプション・環境変数の定義（表 5-4） |
| conf/ | tomcat | tomcat | 750 | server.xml、context.xml、web.xml、logging.properties、catalina.properties、tomcat-users.xml（3.3.3） |
| lib/ | tomcat | tomcat | 750 | インスタンス共通ライブラリ（ojdbc8.jar 等） |
| logs/ | tomcat | tomcat | 750 | ログ出力先（3.3.2） |
| temp/ | tomcat | tomcat | 750 | 一時ファイル、PID ファイル |
| webapps/ | tomcat | tomcat | 750 | アプリケーション（WAR）配置ディレクトリ（5.1.1 デプロイ参照） |
| work/ | tomcat | tomcat | 750 | JSP コンパイル結果等の作業領域 |

### 3.3.2. ログ関連

ログディレクトリ配置に伴う設計として、解析時の利便性を考慮し、ミドルウェアのレイヤー階層に近しい構造としている。

表 3-5 ログ関連ディレクトリ（AP/API サーバ：本番・QA・開発）

| ディレクトリ | 所有者 | グループ | 権限 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /disk1/httpd/logs/ | root | root | 700 | Apache アクセスログ、エラーログ格納ディレクトリ（現行踏襲。mod_proxy のログは error_log に出力） |
| （廃止）/disk1/weblogic/logs/ | － | － | － | 現行の Apache-WebLogic コネクタログ格納ディレクトリ。コネクタログの廃止に伴い作成しない（4.5.3） |
| /disk1/tomcat/instances/＜インスタンス名＞/logs | tomcat | tomcat | 750 | Tomcat アクセスログ、コンソールログ（catalina.out）、サーバログ（catalina.yyyy-mm-dd.log）、Web アプリケーションログ（localhost.yyyy-mm-dd.log）、GC ログ |

※＜インスタンス名＞は、対象のインスタンス別（5.2.1 インスタンス構成参照）に読み替えとする。

### 3.3.3. コンフィギュレーション関連

表 3-6 コンフィギュレーション関連ディレクトリ（AP/API サーバ：本番・QA・開発）

| ディレクトリ | 所有者 | グループ | 権限 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /etc/httpd/conf | root | root | 744 | Apache コンフィギュレーションファイル格納ディレクトリ |
| /etc/httpd/conf.d | root | root | 744 | Apache 外部コンフィギュレーションファイル格納ディレクトリ（Tomcat 連携設定 proxy_tomcat.conf を配置。現行 mod_wl_22.conf は廃止） |
| /etc/httpd/conf.modules.d | root | root | 755 | Apache モジュールロード設定（RHEL 9 の httpd 2.4 標準。mod_proxy／mod_proxy_http は 00-proxy.conf でロード） |
| /disk1/tomcat/instances/＜インスタンス名＞/conf | tomcat | tomcat | 750 | Tomcat コンフィギュレーションファイル格納ディレクトリ（server.xml、context.xml、web.xml、logging.properties 等。context.xml は DB 接続情報を含むため 640） |
| /etc/systemd/system | root | root | 755 | Tomcat systemd ユニットファイル（tomcat-ap01.service、tomcat-api01.service）格納ディレクトリ |
| （廃止）/projects/domains/＜ドメイン名＞/config | － | － | － | 現行 WebLogic コンフィギュレーション格納ディレクトリ |

### 3.3.4. 起動 ID 関連

表 3-7 起動 ID 関連ディレクトリ（AP/API サーバ：本番・QA・開発）

| ディレクトリ | 所有者 | グループ | 権限 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （廃止）/disk1/weblogic/projects/domains/＜ドメイン名＞/servers/＜サーバ名＞/security | － | － | － | 現行 WebLogic 起動 ID ファイル（boot.properties）格納ディレクトリ。Tomcat は起動時の認証情報を持たず、systemd から tomcat ユーザで起動するため不要 |
| /disk1/tomcat/instances/＜インスタンス名＞/conf/context.xml | tomcat | tomcat | 640 | DB 接続情報（RDS 接続ユーザ・パスワード）を含むため、tomcat ユーザ以外から参照不可とする【要確認：パスワードの暗号化・Secrets Manager 利用の要否】 |

## 3.4. ネットワーク

サーバのネットワーク設定として IP アドレス、プロトコル、ポートについて記載する。

### 3.4.1. IP アドレス

参照文書【統合顧客DB システム 移行仕様書（基盤設計書 移行版）】より、指定資料（「IP アドレス一覧」。EC2 はプライベート IP を固定割当、RDS はエンドポイント名（DNS 名）で接続）を参照とする。

### 3.4.2. 利用プロトコル及びポート一覧

統合顧客DB サーバ上で Tomcat／Apache に使用されるプロトコル及びポート番号を記載する。

本番環境に関しては、サーバ別（AP 用／API 用インスタンス）にポートを識別し、誤アクセスを防ぐ設計としている（現行踏襲）。

QA 環境および開発環境は、環境ごとにサーバ（EC2）が分かれるため、本番環境と同一のポート番号を使用する（現行 QA 環境の「4 ドメイン同居によるサーバ別ポートの共通化」は不要となる）。

尚、Tomcat で使用するポートは、自由に使用可能なポート番号（49152 番 - 65535 番）から 60100～60299 番を使用するものとする。現行の採番体系を踏襲し、WebLogic 管理対象サーバのポート番号を Tomcat の HTTP コネクタに、管理サーバのポート番号をシャットダウンポートに割り当てる（参照文書【移行仕様書】A.4 準拠）。Tomcat のポートは Apache からのローカル接続のみを受け付けるため 127.0.0.1 にバインドし、firewalld およびセキュリティグループでは公開しない。

・プロトコル

参照文書【統合顧客DB システム 移行仕様書（基盤設計書 移行版）】より、通信プロトコル一覧を参照とする。

・ポート（AP/API サーバ：本番・QA・開発共通）

表 3-8 ポート一覧（AP/API サーバ：本番・QA・開発共通）

| ソフトウェア | ポート名（種類） | ポート番号 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apache HTTP Server 2.4 | TCP/IP Port | 80 | HTTP リスンポート（前段 LB からの接続。TLS は前段で終端。現行踏襲） |
| Apache Tomcat 9（AP 用：ap01） | TCP/IP Port | 60111 | HTTP コネクタ（Apache → Tomcat。127.0.0.1 のみ）。現行 AP 管理対象サーバ 1 号機用ポートを踏襲 |
|  | TCP/IP Port | 60100 | シャットダウンポート（127.0.0.1 のみ）。現行 AP 管理サーバ用ポートを流用【要確認：-1（無効化）とし systemd 停止のみとする案】 |
|  | TCP/IP Port | 60119 | JMX リモート監視用（性能情報収集時のみ有効化。127.0.0.1）【要確認】 |
| Apache Tomcat 9（API 用：api01） | TCP/IP Port | 60211 | HTTP コネクタ（127.0.0.1 のみ）。現行 API 管理対象サーバ 1 号機用ポートを踏襲 |
|  | TCP/IP Port | 60200 | シャットダウンポート（127.0.0.1 のみ）。現行 API 管理サーバ用ポートを流用【要確認】 |
|  | TCP/IP Port | 60219 | JMX リモート監視用（同上）【要確認】 |
| （発信）Amazon RDS for Oracle | TCP/IP Port | 1521 | Tomcat → RDS エンドポイント（JDBC Thin）。RDS 側セキュリティグループで AP/API サーバからの接続のみ許可 |

表 3-9 現行ポートとの対応

| 現行（WebLogic） | ポート番号 | 移行後（Tomcat） |
| --- | --- | --- |
| AP 管理サーバ用ポート | 60100 | ap01 シャットダウンポート |
| AP 管理対象サーバ 1 号機用ポート | 60111 | ap01 HTTP コネクタ |
| AP 管理対象サーバ 2 号機用ポート | 60112 | 未使用（将来 ap02 追加時に使用） |
| API 管理サーバ用ポート | 60200 | api01 シャットダウンポート |
| API 管理対象サーバ 1 号機用ポート | 60211 | api01 HTTP コネクタ |
| API 管理対象サーバ 2 号機用ポート | 60212 | 未使用（将来 api02 追加時に使用） |

※ 現行の表 3-6～表 3-9（AP／API サーバ×本番／QA の 4 表）は、AP/API サーバ統合および環境別サーバ構成により表 3-8 の 1 表に統合した。

# 4. Tomcat 命名規約

本章では統合顧客DB システムにおける Tomcat 命名規約について記載する。

表 4-1 共通区分

| No | 名称 | 説明 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 環境区分 | 本番用：なし QA 用：qa 開発用：dev | 環境を表す（開発環境を追加） |
| 2 | サーバ区分 | AP サーバ：ap API サーバ：api | サーバ別用途を表す（移行後は Tomcat インスタンスの用途区分） |
| 3 | 連番 | 01～02（移行後は各サーバ区分 1 インスタンスのため 01 のみ使用。JVM 追加時は 02 以降を採番） | サーバ連番を表す |

※ 以降のフォーマット中の ＜＞ は可変部分を表す。

## 4.1. ホスト名（現行：WebLogic マシン名）

本項では、統合顧客DB システムの AP/API サーバのホスト名について記述する。Tomcat には WebLogic の「マシン」に相当する定義は存在しないため、現行のマシン名（icaph、icwah、icapq、icwaq）は廃止し、ホスト名を参照文書【移行仕様書】9.1.1（表 9-1-1）に従って使用する。

・命名方針

統合顧客DB サーバ（AP/API サーバ）のホスト名を一意にする（命名規則は参照文書【移行仕様書】9.1.1 による）。

・フォーマット

参照文書【移行仕様書】9.1.1 のホスト名命名規則による

表 4-2 ホスト名

| No | 名称 | 説明 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ホスト名 | 本番：icaph01w QA：icapq01w 開発：icapd01w | 現行マシン名（本番 AP：icaph、本番 API：icwah、QA AP：icapq、QA API：icwaq）は廃止 |

## 4.2. Tomcat インスタンス名（現行：WebLogic ドメイン名）

本項では、統合顧客DB システムの Tomcat インスタンス名の命名規則について記述する。WebLogic のドメインに相当する管理単位は、Tomcat では CATALINA_BASE（インスタンスディレクトリ）となる。

・命名方針

統合顧客DB サーバ内（AP/API サーバ）の Tomcat インスタンス名を一意にする。

インスタンス名は、CATALINA_BASE のディレクトリ名、systemd ユニット名（4.4）、jvmRoute（4.4）、アクセスログ名（4.5.5）に使用する。環境ごとにサーバ（EC2）が分かれるため、インスタンス名には環境区分を付与しない（環境はホスト名で識別する）。

※インスタンス名は英小文字・数字のみとし、接続詞は使用しない。

・フォーマット

＜サーバ区分＞ + ＜連番＞

・適用例

| 環境 | サーバ区分 | インスタンス名 | CATALINA_BASE | （参考）現行ドメイン名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本番 | AP | ap01 | /disk1/tomcat/instances/ap01 | ap_domain（廃止） |
| 本番 | API | api01 | /disk1/tomcat/instances/api01 | api_domain（廃止） |
| QA | AP | ap01 | /disk1/tomcat/instances/ap01 | ap_qa_domain（廃止） |
| QA | API | api01 | /disk1/tomcat/instances/api01 | api_qa_domain（廃止） |
| 開発 | AP | ap01 | /disk1/tomcat/instances/ap01 | （新規） |
| 開発 | API | api01 | /disk1/tomcat/instances/api01 | （新規） |

## 4.3. WebLogic 管理サーバ名 → 廃止

Tomcat には管理サーバ（Administration Server）が存在しないため、本項の命名規則は廃止する。現行の管理サーバ名（icaph-kanri、icwah-kanri、icapq-qa-kanri、icwaq-qa-kanri）に対応する定義はなく、インスタンスの起動・停止・状態確認は systemd および OS コマンドで行う（5.4 参照）。

## 4.4. systemd ユニット名・jvmRoute（現行：WebLogic 管理対象サーバ名）

本項では、現行の管理対象サーバに相当する Tomcat インスタンスの起動単位（systemd ユニット）と、セッション維持識別子（jvmRoute）の命名規則について記述する。

・命名方針

統合顧客DB サーバ内（AP/API サーバ）の systemd ユニット名および jvmRoute を一意にする。

※ユニット名については、接続詞にハイフンを使用する。

・フォーマット

systemd ユニット名："tomcat-" + ＜インスタンス名＞ + ".service"

jvmRoute：＜インスタンス名＞（server.xml の Engine 要素に設定。将来 JVM を追加した場合の Apache 側スティッキーセッション識別に使用）

・適用例

| 環境 | サーバ区分 | systemd ユニット名 | jvmRoute | （参考）現行管理対象サーバ名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本番 | AP | tomcat-ap01.service | ap01 | icaph-ap01、icaph-ap02（廃止） |
| 本番 | API | tomcat-api01.service | api01 | icwah-api01、icwah-api02（廃止） |
| QA | AP | tomcat-ap01.service | ap01 | icapq-qa-ap01、icapq-qa-ap02（廃止）【要確認：現行名】 |
| QA | API | tomcat-api01.service | api01 | icwaq-qa-api01、icwaq-qa-api02（廃止）【要確認：現行名】 |
| 開発 | AP／API | tomcat-ap01.service／tomcat-api01.service | ap01／api01 | （新規） |

※ 参照文書【移行仕様書】10.3.3 および A.4 に記載のユニット名（tomcat-ap.service／tomcat-api.service）は、本書の命名（連番付き）に合わせて更新する【要確認】。

## 4.5. ログファイル名

本項では、統合顧客DB システムのログファイル名の命名規則について記述する。

### 4.5.1. Apache アクセスログ名

本項では、統合顧客DB システムの Apache アクセスログの命名規則について記述する。

・命名方針

統合顧客DB サーバ内（AP/API サーバ）の Apache アクセスログ名を一意にする。

・フォーマット

"access_log" + "_for_" + ＜環境区分＞

※環境区分が「なし」の場合、"_for_" は付与しない。（本番：access_log、QA：access_log_for_qa、開発：access_log_for_dev）

### 4.5.2. Apache エラーログ名

本項では、統合顧客DB システムの Apache エラーログの命名規則について記述する。

・命名方針

統合顧客DB サーバ内（AP/API サーバ）の Apache エラーログ名を一意にする。

・フォーマット

"error_log" + "_for_" + ＜環境区分＞

※環境区分が「なし」の場合、"_for_" は付与しない。（本番：error_log、QA：error_log_for_qa、開発：error_log_for_dev）

### 4.5.3. Apache-Tomcat コネクタログ名（現行：Apache-WebLogic コネクタログ名）→ 廃止

mod_proxy_http はコネクタ専用のログファイルを持たないため、現行の Apache-WebLogic コネクタログ（wl_proxy_log、wl_proxy_log_for_qa）は廃止する。Apache-Tomcat 間のプロキシに関するログは Apache エラーログ（error_log）に出力し、出力レベルは LogLevel のモジュール別指定（proxy:info、proxy_http:info）で制御する（5.1.3 参照）。

### 4.5.4. WebLogic ドメインログ名・管理サーバログ名 → 廃止

Tomcat にはドメインログおよび管理サーバ（アクセスログ・サーバログ・コンソールログ）に相当するログはないため、現行 4.5.4～4.5.7 の命名規則は廃止する。

| 現行の項 | 現行のログ名（本番／QA） | 移行後 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.4 WebLogic ドメインログ名 | ap_domain.log／ap_qa_domain.log 等 | 廃止（相当するログなし） |
| 4.5.5 WebLogic 管理サーバアクセスログ名 | access_ap-kanri.log 等 | 廃止（管理サーバなし） |
| 4.5.6 WebLogic 管理サーバサーバログ名 | icaph-kanri.log 等 | 廃止（管理サーバなし） |
| 4.5.7 WebLogic 管理サーバコンソールログ名 | icaph-kanri.out 等 | 廃止（管理サーバなし） |

### 4.5.5. Tomcat アクセスログ名（現行：4.5.8 WebLogic 管理対象サーバアクセスログ名）

本項では、統合顧客DB システムの Tomcat アクセスログの命名規則について記述する。

・命名方針

統合顧客DB サーバ内（AP/API サーバ）の Tomcat アクセスログ名を一意にする（現行フォーマットを踏襲。server.xml の AccessLogValve の prefix／suffix で設定し、単一ファイル（rotatable="false"）とする）。

・フォーマット

"access_" + ＜環境区分＞ + "_" + ＜サーバ区分＞ + ＜連番＞ + ".log"

※環境区分が「なし」の場合、"_" は付与しない。（本番：access_ap01.log、QA：access_qa_ap01.log、開発：access_dev_ap01.log）

### 4.5.6. Tomcat サーバログ名（現行：4.5.9 WebLogic 管理対象サーバサーバログ名）

本項では、統合顧客DB システムの Tomcat サーバログ（Tomcat 本体のログ）の命名規則について記述する。

・命名方針

Tomcat 標準のログ機構（JULI）の既定名を使用する。インスタンスごとにログディレクトリが分かれるため、ログ名にホスト名・サーバ区分は含めない（現行の ＜マシン名＞-＜環境区分＞-＜サーバ区分＞＜連番＞.log は廃止）。

・フォーマット

"catalina." + ＜yyyy-mm-dd＞ + ".log"（日次ファイル。例：catalina.2026-09-15.log）

### 4.5.7. Tomcat コンソールログ名（現行：4.5.10 WebLogic 管理対象サーバコンソールログ名）

本項では、統合顧客DB システムの Tomcat コンソールログ（標準出力・標準エラー出力）の命名規則について記述する。

・命名方針

Tomcat 標準の名称（catalina.out）を使用する。systemd ユニットの StandardOutput／StandardError でインスタンスの logs ディレクトリへリダイレクトする（現行の ＜マシン名＞-＜環境区分＞-＜サーバ区分＞＜連番＞.out は廃止）。

・フォーマット

"catalina.out"（単一ファイル。logrotate によりローテーション。5.4.3 参照）

### 4.5.8. Tomcat Web アプリケーションログ名（新規）

Servlet コンテナがアプリケーション単位で出力するログ（未捕捉例外等）は、JULI 既定の "localhost." + ＜yyyy-mm-dd＞ + ".log"（日次ファイル）とする。

### 4.5.9. GC ログ名（新規）

JVM の GC ログは "gc.log" とし、JVM オプション（-Xlog:gc*）の filecount／filesize 指定によりローテーションする（例：gc.log、gc.log.0、gc.log.1 …）。

# 5. Tomcat 設計

本章では統合顧客DB システムにおける Tomcat および Apache-Tomcat 連携 の設計を行う。

## 5.1. コンフィギュレーション設計

本システムの Tomcat 構築に伴うコンフィギュレーション設計について記載する。現行の参照文書【WebLogic デザインシート（本番／QA）】に相当する設定値は、Tomcat 用のデザインシートを作成せず、本書 5.1.1～5.1.3 に記載する【要確認】。

### 5.1.1. Tomcat インストール・コンフィギュレーション

AP/API サーバにおけるインストール・コンフィギュレーションについて記載する。

（1）インストール方式

表 5-1 インストール方式

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Tomcat インストール | Apache 公式配布の apache-tomcat-9.0.x.tar.gz を /disk1/tomcat に展開し、/disk1/tomcat/current からシンボリックリンクする。RHEL 9 標準の tomcat パッケージ（RPM）は、版数固定と複数インスタンス構成の観点から使用しない【要確認】 |
| Java（Corretto 11）インストール | Amazon Corretto の yum リポジトリを登録し、java-11-amazon-corretto-devel を導入する。alternatives により java／javac を Corretto 11 に設定する |
| インスタンス作成 | CATALINA_HOME の conf ディレクトリを CATALINA_BASE（/disk1/tomcat/instances/ap01、api01）へコピーし、server.xml・context.xml・setenv.sh をインスタンスごとに編集する（表 5-2～表 5-5）。bin・lib・logs・temp・webapps・work を作成する（表 3-4） |
| 不要アプリケーションの除去 | CATALINA_HOME/webapps の ROOT、docs、examples、manager、host-manager はインスタンスの webapps へ配置しない（セキュリティ対策） |
| JDBC ドライバ | ojdbc8.jar（19c）を各 CATALINA_BASE/lib に配置する（5.2.3） |
| systemd 登録 | /etc/systemd/system/tomcat-ap01.service、tomcat-api01.service を配置し、systemctl enable で自動起動を有効化する（表 5-6） |
| SELinux | 参照文書【移行仕様書】9 章に従い Enforcing とする。/disk1/tomcat 配下のファイルコンテキストおよび Apache から Tomcat への接続許可（httpd_can_network_connect）を設定する【要確認】 |

（2）Tomcat 主要設定（server.xml）

表 5-2 server.xml 主要設定（AP 用・API 用共通。インスタンス別の値は「ap01／api01」で併記）

| 要素 | 属性 | 設定値 | 備考（現行 WebLogic との対応） |
| --- | --- | --- | --- |
| Server | port／address | 60100／60200、127.0.0.1 | シャットダウンポート（表 3-8）。shutdown コマンド文字列は既定値から変更する【要確認】 |
| Listener | － | Tomcat 標準（VersionLoggerListener、AprLifecycleListener は使用しない、JreMemoryLeakPreventionListener 等） | APR／Tomcat Native は使用しない |
| Service | name | Catalina |  |
| Connector | protocol | org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol | HTTP/1.1（NIO）。AJP コネクタは使用しない（コメントアウト） |
| Connector | port／address | 60111／60211、127.0.0.1 | 現行 管理対象サーバのリスンポートを踏襲（表 3-9） |
| Connector | maxThreads | 200【要確認】 | 現行 WebLogic の実行スレッド数実績（調査手順書 L-3）および前段 LB・Apache の同時接続数と整合させる |
| Connector | minSpareThreads | 25 |  |
| Connector | acceptCount | 100【要確認】 | 現行 Accept Backlog 相当 |
| Connector | connectionTimeout | 20000（ms）【要確認】 | 現行 Complete Message Timeout／前段 LB のアイドルタイムアウトと整合 |
| Connector | keepAliveTimeout | （connectionTimeout と同値） | Apache（mod_proxy_http）との Keep-Alive |
| Connector | maxPostSize | -1（無制限）【要確認】 | 現行 WebLogic の既定値（Max Post Size：無制限）を踏襲。Tomcat 既定値（2MB）では大きな POST が失敗するため明示する |
| Connector | maxHttpHeaderSize | 8192 |  |
| Connector | URIEncoding | UTF-8【要確認】 | 現行の文字コード（weblogic.xml charset-params、-Dfile.encoding）に合わせる。Windows-31J の場合は明示設定 |
| Connector | useBodyEncodingForURI | false【要確認】 |  |
| Connector | compression | off | 圧縮は行わない（現行踏襲） |
| Engine | name／defaultHost | Catalina／localhost |  |
| Engine | jvmRoute | ap01／api01 | 4.4 参照 |
| Host | name／appBase | localhost／webapps |  |
| Host | unpackWARs | true | getRealPath() を使用するアプリケーションのため展開する |
| Host | autoDeploy | false | 運用中の自動再デプロイを禁止（デプロイは停止→WAR 置換→起動） |
| Host | deployOnStartup | true |  |
| Valve（AccessLogValve） | directory／prefix／suffix | logs／access_ap01（環境区分付き。4.5.5）／.log | 現行アクセスログ名を踏襲 |
| Valve（AccessLogValve） | pattern | %h %l %u %t "%r" %s %b %D | common 形式＋処理時間（ms）。現行 WebLogic の common 形式に処理時間を追加【要確認】 |
| Valve（AccessLogValve） | rotatable／buffered | false／false | 単一ファイル（現行踏襲）、リアルタイム出力（5.4.4） |
| Valve（RemoteIpValve） | remoteIpHeader／internalProxies／protocolHeader | X-Forwarded-For／127\.0\.0\.1／X-Forwarded-Proto | Apache 経由のクライアント IP・スキームを復元（現行「WebLogic Plug-In Enabled」相当）【要確認：前段 LB が付与するヘッダ】 |
| Valve（ErrorReportValve） | showReport／showServerInfo | false／false | エラー画面での内部情報表示を抑止 |

（3）JVM オプション・環境変数（bin/setenv.sh）

表 5-4 setenv.sh 設定（表 5-3 は 5.2.3 に記載）

| 項目 | 設定値 | 備考（現行 WebLogic との対応） |
| --- | --- | --- |
| JAVA_HOME | /usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64 | systemd ユニットと同値 |
| CATALINA_PID | $CATALINA_BASE/temp/tomcat.pid | 5.4.5 |
| ヒープサイズ | -Xms＜メモリ値＞m -Xmx＜メモリ値＞m【要確認】 | 現行 WebLogic 管理対象サーバの -Xms／-Xmx を踏襲（参照文書【移行仕様書】8 章のサイジング値：2,000MB）。-Xms＝-Xmx とする |
| GC | -XX:+UseG1GC | Java 11 既定（現行 JRockit／Java 8 の GC 指定は廃止） |
| メタスペース | -XX:MaxMetaspaceSize=512m【要確認】 | 現行 -XX:MaxPermSize は Java 8 以降廃止 |
| GC ログ | -Xlog:gc*:file=$CATALINA_BASE/logs/gc.log:time,uptime,level,tags:filecount=10,filesize=20M | 4.5.9 |
| ヒープダンプ | -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=$CATALINA_BASE/logs | OutOfMemoryError 時の解析用 |
| 文字コード | -Dfile.encoding=UTF-8【要確認：現行値】 | 現行 WebLogic の -Dfile.encoding／webapp.encoding.default に合わせる |
| タイムゾーン・ロケール | -Duser.timezone=Asia/Tokyo -Duser.language=ja -Duser.country=JP |  |
| その他 | -Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Djava.net.preferIPv4Stack=true | 乱数生成のブロック回避、IPv4 優先【要確認】 |
| JMX／JFR（初期流動時のみ） | 表 5-18 参照 | 5.4.1 |
| 廃止するオプション | -jrockit、-Dweblogic.Name、-Dweblogic.management.server、-Dweblogic.ProductionModeEnabled 等の -Dweblogic.* 全て、-XX:MaxPermSize | WebLogic／JRockit 固有 |

（4）その他設定ファイル

表 5-5 その他設定ファイル（各 CATALINA_BASE/conf）

| ファイル | 設定内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| web.xml | Tomcat 標準（DefaultServlet の listings=false、JspServlet の development=false）。セッションタイムアウトはアプリケーションの web.xml（session-config）で規定する【要確認：現行 weblogic.xml の timeout-secs／web.xml の session-timeout】 | 現行 weblogic.xml の session-descriptor は Tomcat では web.xml／context.xml へ読み替える（付録 A） |
| context.xml | JNDI データソース（表 5-3）、セッション Cookie 設定（sessionCookieName＝JSESSIONID：現行踏襲、useHttpOnly=true） | 5.2.3 |
| logging.properties | Tomcat 標準（catalina／localhost ハンドラの日次ローテーション）。maxDays（保管日数）を設定する【要確認：保管期間】 | 4.5.6、4.5.8 |
| catalina.properties | Tomcat 標準（変更なし） |  |
| tomcat-users.xml | ユーザ定義なし（manager／host-manager を配置しないため） | 5.3.1 |

（5）systemd ユニット

表 5-6 systemd ユニット設定（tomcat-ap01.service。api01 はインスタンス名を読み替え）

| セクション | 設定項目 | 設定値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Unit] | Description／After | Apache Tomcat 9 (ap01)／network.target |  |
| [Service] | Type | simple | catalina.sh run をフォアグラウンド実行 |
| [Service] | User／Group | tomcat／tomcat | 3.2.1 |
| [Service] | Environment | JAVA_HOME、CATALINA_HOME、CATALINA_BASE、CATALINA_PID、LANG、TZ（表 3-2） |  |
| [Service] | ExecStart | /disk1/tomcat/current/bin/catalina.sh run |  |
| [Service] | ExecStop | /bin/kill -15 $MAINPID | SIGTERM による正常停止（シャットダウンポートは使用しない） |
| [Service] | SuccessExitStatus／TimeoutStopSec | 143／90 | SIGTERM 終了コードを正常扱い。停止待ち 90 秒【要確認】 |
| [Service] | Restart | on-failure【要確認】 | 異常終了時の自動再起動（監視運用との整合） |
| [Service] | LimitNOFILE | 65536 | 現行 ulimit（調査手順書 A-3）を踏襲【要確認】 |
| [Service] | StandardOutput／StandardError | append:/disk1/tomcat/instances/ap01/logs/catalina.out／inherit | コンソールログ（4.5.7） |
| [Service] | UMask | 0027 |  |
| [Install] | WantedBy | multi-user.target | OS 起動時に自動起動（現行 init スクリプト相当） |

（6）アプリケーションのデプロイ

表 5-7 デプロイ方式

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 配置先 | $CATALINA_BASE/webapps/＜コンテキスト名＞.war（AP 用アプリは ap01、API 用アプリは api01） |
| コンテキストルート | 現行 weblogic.xml の context-root を踏襲し、WAR ファイル名で表現する（ルート「/」の場合は ROOT.war）【要確認：現行のコンテキストルート】 |
| デプロイ手順 | インスタンス停止（systemctl stop）→ WAR 置換・展開ディレクトリおよび work の削除 → 起動（systemctl start）。autoDeploy=false のため稼動中の差替えは行わない |
| 環境差分 | 現行のデプロイメントプラン（plan.xml）による環境別の上書きは廃止し、環境別の context.xml／setenv.sh／アプリケーション外部プロパティで吸収する【要確認：現行プランの内容】 |
| WebLogic 固有記述子 | weblogic.xml／weblogic-application.xml は Tomcat では読み込まれない。設定内容は web.xml・context.xml・server.xml へ読み替える（付録 A）。アプリケーション改修は別途 |

### 5.1.2. Apache インストール・コンフィギュレーション

導入コンポーネントは表 2-1 ソフトウェア情報を参照。

Apache は RHEL 9 標準パッケージ（httpd 2.4 系）を導入する。httpd.conf の設計内容（Listen 80、DocumentRoot、KeepAlive、ログ形式、アクセス制御等）は現行の参照文書【WebLogic デザインシート】「5. Apache」を踏襲し、変更は 2.2 系から 2.4 系への版数差異に伴う書式変更のみとする。

・httpd.conf コンフィグレーション

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の「5. Apache」を参照とする（現行値。移行後は 2.4 系書式へ変換して環境定義書に記載【要確認】）。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の「5. Apache」を参照とする（同上）。

表 5-8 Apache 2.2 → 2.4 移行時の変更点

| 項目 | 現行（2.2.3） | 移行後（2.4 系） |
| --- | --- | --- |
| アクセス制御書式 | Order／Allow／Deny | Require（mod_authz_core）。既存の Allow from を Require ip へ変換 |
| MPM | prefork（既定）【要確認：現行設定】 | event（RHEL 9 既定）。現行が prefork の場合は conf.modules.d/00-mpm.conf で prefork を選択し、MaxClients は MaxRequestWorkers に読み替える【要確認】 |
| モジュールロード | httpd.conf 内の LoadModule | conf.modules.d/*.conf（RHEL 9 標準） |
| 廃止ディレクティブ | DefaultType、NameVirtualHost | 削除 |
| ログ出力先 | /disk1/httpd/logs（access_log、error_log） | 同左（現行踏襲） |
| PID ファイル | /var/run/httpd.pid | /run/httpd/httpd.pid（RHEL 9 標準。5.4.5） |
| 起動・停止 | apachectl（init スクリプト） | systemd（httpd.service）。apachectl は互換利用可 |
| リスンポート | 80 | 80（現行踏襲。TLS は前段で終端するため mod_ssl（443）は使用しない）【要確認：参照文書【移行仕様書】は Apache で TLS 終端（443）としており不整合。5.5 課題 No.5】 |
| WebLogic 連携 | mod_wl_22.conf（WebLogic プラグイン） | proxy_tomcat.conf（mod_proxy_http）。5.1.3 |

### 5.1.3. Apache-Tomcat 連携（リバースプロキシ）インストール・コンフィギュレーション（現行：Apache-WebLogic コネクタ）

導入コンポーネントは表 2-1 ソフトウェア情報を参照。

現行の WebLogic プラグイン（mod_wl_22.so、mod_wl_22.conf）は Tomcat では使用できないため、httpd 同梱の mod_proxy／mod_proxy_http によるリバースプロキシへ置き換える。設定は /etc/httpd/conf.d/proxy_tomcat.conf に記載し、URL パス（コンテキストルート）により AP 用・API 用インスタンスへ振り分ける。

・proxy_tomcat.conf コンフィグレーション

表 5-9 リバースプロキシ設定（proxy_tomcat.conf）

| ディレクティブ | 設定値 | 備考（現行 mod_wl との対応） |
| --- | --- | --- |
| ProxyRequests | Off | フォワードプロキシ禁止（リバースプロキシのみ） |
| ProxyPreserveHost | On | クライアントの Host ヘッダを Tomcat へ引き継ぐ（現行 WebLogic プラグインの動作相当） |
| ProxyPass（AP） | "/＜AP コンテキスト＞/" "http://127.0.0.1:60111/＜AP コンテキスト＞/" connectiontimeout=5 timeout=＜秒＞ retry=0 keepalive=On | WebLogicHost／WebLogicPort、ConnectTimeoutSecs、WLIOTimeoutSecs（timeout に読み替え）【要確認：現行値】 |
| ProxyPassReverse（AP） | "/＜AP コンテキスト＞/" "http://127.0.0.1:60111/＜AP コンテキスト＞/" | リダイレクト応答の Location 書換え |
| ProxyPass／ProxyPassReverse（API） | "/＜API コンテキスト＞/" "http://127.0.0.1:60211/＜API コンテキスト＞/"（同上） | 現行 API ドメインへの振分け相当 |
| ProxyPass（除外） | "/server-status" "!"、静的コンテンツのパス "!"【要確認】 | WLExcludePathOrMimeType 相当。Apache が直接配信するパス |
| RequestHeader | X-Forwarded-For／X-Forwarded-Host／X-Forwarded-Server は mod_proxy_http が自動付与。X-Forwarded-Proto は前段 LB の値を透過【要確認：LB のヘッダ名】 | 現行 WL-Proxy-Client-IP／WLProxySSL 相当。Tomcat 側は RemoteIpValve で復元（表 5-2） |
| ProxyTimeout | ＜秒＞【要確認】 | 現行 WLIOTimeoutSecs |
| LogLevel | warn proxy:info proxy_http:info | 現行 WLLogFile／Debug 相当。プロキシのログは error_log に出力（4.5.3）。初期流動時は proxy:debug に変更可 |
| ProxyErrorOverride | Off | Tomcat 側のエラー画面をそのまま返す（現行踏襲） |
| ProxyBadHeader | Ignore【要確認】 |  |

表 5-10 mod_wl_22 ディレクティブと mod_proxy_http の対応

| 現行（mod_wl_22.conf） | 移行後（proxy_tomcat.conf） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| WebLogicHost／WebLogicPort | ProxyPass の転送先 URL（http://127.0.0.1:60111 等） |  |
| WebLogicCluster | （使用しない） | JVM 追加時は mod_proxy_balancer（balancer:// と route=jvmRoute）で対応 |
| <Location>／MatchExpression | ProxyPass のパス指定 |  |
| PathTrim／PathPrepend | ProxyPass の送信元・転送先パスの差で表現 |  |
| ConnectTimeoutSecs／ConnectRetrySecs | connectiontimeout／retry |  |
| WLIOTimeoutSecs／WLSocketTimeoutSecs | timeout（ProxyPass）／ProxyTimeout |  |
| KeepAliveEnabled／KeepAliveSecs | keepalive=On／ttl |  |
| Idempotent | （既定動作。再送は行わない） |  |
| WLProxySSL／WLProxySSLPassThrough | X-Forwarded-Proto ヘッダの透過＋RemoteIpValve |  |
| WLCookieName | （不要。JSESSIONID をそのまま転送） |  |
| WLExcludePathOrMimeType | ProxyPass "パス" "!" |  |
| WLLogFile／Debug | LogLevel proxy:info（error_log へ出力） |  |
| DynamicServerList | （該当なし） |  |

## 5.2. システム設計

本項は、以下サーバ構成について記載する。

本構成は、現行の「AP サーバ・API サーバ共に管理対象サーバ JVM を冗長化（2 JVM）した構成」を、1 台の AP/API サーバ上の Tomcat 2 インスタンス（AP 用 1 JVM・API 用 1 JVM）構成に変更したものである（参照文書【移行仕様書】準拠。JVM 冗長化は行わない【要確認：5.5 課題 No.7】）。Apache は現行同様に導入し、URL パスにより AP 用・API 用インスタンスへ振り分ける。

図 5-1 サーバ構成図（移行後）

### 5.2.1. インスタンス構成（現行：ドメイン構成）

AP/API サーバにおけるTomcat インスタンス構成について記載する。

表 5-11 インスタンス構成（本番環境）

| ホスト名 | サーバ区分 | インスタンス名 | CATALINA_BASE | HTTP ポート | systemd ユニット | 備考（現行） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| icaph01w | AP | ap01 | /disk1/tomcat/instances/ap01 | 60111 | tomcat-ap01.service | 現行 ap_domain（icaph-ap01／02） |
| icaph01w | API | api01 | /disk1/tomcat/instances/api01 | 60211 | tomcat-api01.service | 現行 api_domain（icwah-api01／02） |

表 5-12 インスタンス構成（QA 環境）

| ホスト名 | サーバ区分 | インスタンス名 | CATALINA_BASE | HTTP ポート | systemd ユニット | 備考（現行） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| icapq01w | AP | ap01 | /disk1/tomcat/instances/ap01 | 60111 | tomcat-ap01.service | 現行 ap_qa_domain |
| icapq01w | API | api01 | /disk1/tomcat/instances/api01 | 60211 | tomcat-api01.service | 現行 api_qa_domain |

表 5-13 インスタンス構成（開発環境）

| ホスト名 | サーバ区分 | インスタンス名 | CATALINA_BASE | HTTP ポート | systemd ユニット | 備考（現行） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| icapd01w | AP | ap01 | /disk1/tomcat/instances/ap01 | 60111 | tomcat-ap01.service | 新規 |
| icapd01w | API | api01 | /disk1/tomcat/instances/api01 | 60211 | tomcat-api01.service | 新規 |

### 5.2.2. 管理サーバ、管理対象サーバ構成 → 廃止

Tomcat には管理サーバ／管理対象サーバの区別がなく、各インスタンスが独立した JVM として稼動する。現行の管理サーバ・管理対象サーバ構成（表 5-3、表 5-4）は 5.2.1 のインスタンス構成に置き換える。現行構成との対応を以下に示す。

表 5-14 現行 管理サーバ・管理対象サーバと移行後インスタンスの対応

| 環境 | サーバ | 現行ドメイン | 現行 管理サーバ | 現行 管理対象サーバ | 移行後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本番 | AP | ap_domain | icaph-kanri | icaph-ap01 | ap01（icaph01w） |
|  |  |  |  | icaph-ap02 | 廃止（将来 ap02） |
| 本番 | API | api_domain | icwah-kanri | icwah-api01 | api01（icaph01w） |
|  |  |  |  | icwah-api02 | 廃止（将来 api02） |
| QA | AP | ap_qa_domain | icapq-qa-kanri | icapq-ap01【要確認】 | ap01（icapq01w） |
|  |  |  |  | icapq-ap02【要確認】 | 廃止 |
| QA | API | api_qa_domain | icwaq-qa-kanri | icwaq-api01【要確認】 | api01（icapq01w） |
|  |  |  |  | icwaq-api02【要確認】 | 廃止 |
| 開発 | AP／API | （なし） | （なし） | （なし） | ap01／api01（icapd01w）新規 |

管理サーバの機能（設定管理・デプロイ・監視）は、設定ファイル（各 CATALINA_BASE/conf）の直接編集、WAR の配置（表 5-7）、systemd／JMX（5.4）で代替する。

### 5.2.3. データベース接続構成

本システムにおいては、データベースへの接続と切断を頻繁に行うことを想定し、接続処理はコネクションプール接続を採用している。コネクションプーリングでキャッシュされたコネクションは、データベースと接続したままなので、再利用の際に接続時間がかからず、性能向上に有効な機能である。

移行後は、AP/API サーバに同居していた Oracle Database 11g が Amazon RDS for Oracle 19c へ移行するため、接続先は RDS エンドポイント（DNS 名）となる。コネクションプールは WebLogic JDBC データソースから Tomcat の JNDI データソース（Tomcat JDBC Connection Pool）へ置き換え、各インスタンスの conf/context.xml に定義する。アプリケーションからの参照は JNDI 名（java:comp/env/＜JNDI 名＞）で行い、現行の JNDI 名を踏襲する【要確認：現行の JNDI 名、web.xml の resource-ref、Spring の jndi-lookup 定義】。

表 5-3 JNDI データソース設定（context.xml の Resource 要素）

| 属性 | 設定値 | 備考（現行 WebLogic JDBC データソースとの対応） |
| --- | --- | --- |
| name | ＜現行 JNDI 名＞（例：jdbc/xxxDS）【要確認】 | jndi-name。アプリからは java:comp/env/＜name＞ |
| auth／type | Container／javax.sql.DataSource |  |
| factory | org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFactory | Tomcat JDBC Connection Pool（tomcat-jdbc.jar 同梱） |
| driverClassName | oracle.jdbc.OracleDriver | 現行 driver-name（Thin）。XA ドライバは使用しない【要確認：現行 XA 利用の有無】 |
| url | jdbc:oracle:thin:@//＜RDS エンドポイント＞:1521/＜DB 名（サービス名）＞ | 現行 url（EC2 上の Oracle 11g、SID 指定）から変更。RDS はサービス名接続。環境別の値は表 5-17 |
| username／password | ＜DB 接続ユーザ＞／＜パスワード＞【要確認】 | 現行 properties（user）／password-encrypted。RDS は OS 認証不可のためパスワード認証。参照文書【ユーザ・パスワード管理表】 |
| initialSize | ＜現行 initial-capacity＞【要確認】 | 初期接続数 |
| maxActive | ＜現行 max-capacity＞【要確認】 | 最大接続数。RDS 側 processes／sessions と整合 |
| maxIdle／minIdle | ＜maxActive と同値＞／＜initialSize と同値＞ | 現行 shrink-frequency-seconds（縮退）相当 |
| maxWait | ＜現行 connection-reserve-timeout-seconds×1000＞（ms）【要確認】 | 接続待ちタイムアウト |
| validationQuery | SELECT 1 FROM DUAL | 現行 test-table-name |
| testOnBorrow／validationInterval | true／30000（ms） | 現行 test-connections-on-reserve／seconds-to-trust-an-idle-pool-connection |
| timeBetweenEvictionRunsMillis／minEvictableIdleTimeMillis | 30000／＜現行 inactive-connection-timeout-seconds×1000＞【要確認】 | アイドル接続の回収 |
| removeAbandoned／removeAbandonedTimeout | true／300（秒）【要確認】 | 接続リーク対策（現行 inactive-connection-timeout 相当） |
| initSQL | ＜現行 init-sql があれば踏襲＞【要確認】 | NLS 設定等 |
| jdbcInterceptors | ConnectionState;StatementFinalizer |  |
| defaultAutoCommit | ＜アプリケーション方針に従う＞【要確認】 |  |

表 5-15 WebLogic 接続プール設定と Tomcat JDBC Pool 属性の対応

| WebLogic（*-jdbc.xml） | Tomcat JDBC Pool（context.xml） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| jndi-name | name | java:comp/env 配下に配置される |
| url／driver-name／properties(user)／password-encrypted | url／driverClassName／username／password | パスワードは平文（3.3.4） |
| initial-capacity／max-capacity／capacity-increment | initialSize／maxActive／（該当なし：必要時に 1 接続ずつ生成） |  |
| test-connections-on-reserve／test-table-name／test-frequency-seconds | testOnBorrow／validationQuery／timeBetweenEvictionRunsMillis＋testWhileIdle |  |
| seconds-to-trust-an-idle-pool-connection | validationInterval（ms） |  |
| connection-reserve-timeout-seconds | maxWait（ms） |  |
| inactive-connection-timeout-seconds | removeAbandonedTimeout（秒） |  |
| shrink-frequency-seconds | minIdle＋minEvictableIdleTimeMillis |  |
| statement-cache-size／statement-cache-type | （Tomcat JDBC Pool には無し）ojdbc の暗黙文キャッシュ（oracle.jdbc.implicitStatementCacheSize）を connectionProperties で設定【要確認】 |  |
| init-sql | initSQL |  |
| global-transactions-protocol（XA） | （該当なし）Tomcat は JTA を提供しない | アプリケーション側でローカルトランザクション（Spring DataSourceTransactionManager）とする【要確認：調査手順書 E-4／H-4】 |

表 5-16 JDBC ドライバ

| 項目 | 現行 | 移行後 |
| --- | --- | --- |
| ドライバ | ojdbc6.jar（WebLogic 10.3.4 同梱、11.2 系） | ojdbc8.jar（19c、JDK 8／11 対応）【要確認：ojdbc10 の採用】 |
| 配置先 | $WL_HOME/server/lib（WebLogic クラスパス） | 各 $CATALINA_BASE/lib（共通クラスローダ）。WAR の WEB-INF/lib には同梱しない |
| 接続方式 | Thin（jdbc:oracle:thin:@host:1521:SID）【要確認】 | Thin（jdbc:oracle:thin:@//endpoint:1521/service）。OCI（Instant Client）は使用しない |
| RDS への暗号化接続 | － | RDS オプショングループの SSL／NNE 利用有無に従う【要確認：参照文書【RDS for Oracle 設計書】】 |

表 5-17 環境別 DB 接続先

| 環境 | RDS DB 識別子 | RDS エンドポイント（例） | ポート | DB 名（サービス名） | 接続ユーザ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本番 | icdbh01 | icdbh01.＜ID＞.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com | 1521 | 【要確認】 | 【要確認】 |
| QA | icdbq01 | icdbq01.＜ID＞.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com | 1521 | 【要確認】 | 【要確認】 |
| 開発 | icdbd01 | icdbd01.＜ID＞.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com | 1521 | 【要確認】 | 【要確認】 |

※ RDS DB 識別子は参照文書【移行仕様書】表 9-1-1、DB 名・接続ユーザは参照文書【RDS for Oracle 設計書（移行版）】で確定する。処理用DB と統合顧客DB の RDS 上の配置（1 インスタンス内の別スキーマ等）は参照文書【移行仕様書】12 章 課題 No.8 に従う。

## 5.3. Tomcat ユーザ設計

本項では統合顧客DB システムにおける Tomcat ユーザの設計を行う。

### 5.3.1. 管理ユーザ設計

本システムの Tomcat 管理ユーザの設計内容について記載する。

Tomcat には WebLogic 管理コンソールのような管理ユーザ（セキュリティレルムのユーザ）は存在しない。本システムでは Tomcat Manager／Host Manager アプリケーションを配置しないため、tomcat-users.xml にユーザは定義しない。管理操作（起動停止・デプロイ・設定変更・ログ確認）は OS ユーザ（root による systemctl、tomcat ユーザによるファイル操作）で行う。性能情報収集で JMX リモート接続を有効化する場合のみ、jmxremote.password／jmxremote.access に監視用ユーザ（読取専用）を定義する（5.4.1）。

・Tomcat ユーザ一覧

| 区分 | ユーザ | 用途 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tomcat 管理ユーザ | （定義しない） | Manager／Host Manager を配置しないため不要 | 現行 WebLogic ユーザ一覧（デザインシート）は廃止 |
| JMX 監視ユーザ | ＜監視用ユーザ＞【要確認】 | 初期流動時の JMX リモート接続（readonly） | jmxremote.password（600、tomcat 所有） |
| OS ユーザ | tomcat、apache、root | 表 3-1 |  |

## 5.4. Tomcat 運用設計

本項では統合顧客DB システムにおける Tomcat の運用設計を行う。

### 5.4.1. 性能情報収集について

Tomcat の性能情報収集に関する設計を記載する。

・性能情報取得ツールについて

本システムでは Tomcat の性能取得ツールとして、JDK Flight Recorder（JFR。Corretto 11 標準）および JMX（JConsole／VisualVM） を使用する（現行の JRockit Mission Control の代替）。

JFR／JMX の利用は初期流動までを想定しており、初期流動後は使用しないものとする。

表 5-18 性能情報収集設定（本番環境）

| 設定ファイル | 設定値 |
| --- | --- |
| httpd.conf | 参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の「5. Apache」を参照とする（server-status（mod_status）を 127.0.0.1 からのみ有効化、ExtendedStatus On：現行踏襲） |
| proxy_tomcat.conf | ProxyPass "/server-status" "!"（server-status を Tomcat へ転送しない） |
| setenv.sh（ap01／api01） | JMX：-Dcom.sun.management.jmxremote.port=60119（api01 は 60219） -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=（同値） -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=true -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$CATALINA_BASE/conf/jmxremote.password -Dcom.sun.management.jmxremote.access.file=$CATALINA_BASE/conf/jmxremote.access -Djava.rmi.server.hostname=127.0.0.1 JFR：-XX:StartFlightRecording=disk=true,dumponexit=true,filename=$CATALINA_BASE/logs/ap01.jfr,maxsize=200m【要確認】 |
| （廃止）config.xml | 現行の「診断ボリューム：高」（WLDF）に相当する設定は Tomcat にはない |
| （廃止）wl_mgr_start.sh／wl_mged_start.sh | 現行の起動スクリプト内 SVR_JAVA_OPTIONS（JRockit Mission Control 用）は廃止 |

表 5-19 性能情報収集設定（QA 環境・開発環境）

| 設定ファイル | 設定値 |
| --- | --- |
| httpd.conf | 参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の「5. Apache」を参照とする（本番環境と同一） |
| proxy_tomcat.conf／setenv.sh | 本番環境（表 5-18）と同一 |

※ 初期流動完了後は JMX／JFR オプションおよび server-status を無効化する（現行設計書の完了済み課題 No.1「性能情報取得設定の戻し」に相当する作業として運用手順書に定義する）。

### 5.4.2. リカバリ／バックアップ設計

Tomcat のバックアップ／リカバリの方針について記載する。バックアップは AWS の機能（AMI、EBS スナップショット／AWS Backup）を用いる（参照文書【移行仕様書】6.6 準拠）。

・システム領域バックアップ

システム領域のバックアップは不定期に実施される。

表 5-20 システムバックアップ

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 取得タイミング | 不定期（デプロイ時、OS／ミドルウェア変更時） |
| 対象領域 | インストール領域（EBS ルートボリューム：OS、Apache、Corretto） |
| 媒体 | AMI（EBS スナップショット） |
| 世代数 | 1 世代 |
| バックアップ保持期間 | 次回のバックアップ取得時まで |
| 外部保管 | なし |
| 媒体保管場所 | AWS（同一リージョン） |

・ミドルウェアバックアップ

ミドルウェア領域のバックアップは週次にて行う。

表 5-21 ミドルウェアバックアップ

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 取得タイミング | 週次 |
| 対象領域 | ミドルウェア領域（/disk1：Tomcat 本体、インスタンス設定、アプリケーション、ログ） |
| 媒体 | EBS スナップショット（AWS Backup） |
| 世代数 | 共通プラットフォームバックアップ領域：2 世代 → AWS Backup：2 世代 |
| バックアップ保持期間 | 次々回のバックアップ取得時まで |
| 外部保管 | なし |
| 媒体保管場所 | AWS（同一リージョン） |

・リカバリ

リカバリについては、週次バックアップによって取得される/disk1 のスナップショットがリカバリ対象となるが、ルートボリューム（AMI）に関しては不定期に取得をしている為、両者の差異が生ずる。差異は AMI の取得契機（デプロイ時・変更時）を守ることで最小化する。また、設定ファイル（各 CATALINA_BASE/conf、/etc/httpd、systemd ユニット）は構成管理（Git 等）でも保管する【要確認】。DB（RDS）のバックアップは RDS の自動バックアップ・スナップショットによる（参照文書【RDS for Oracle 設計書】）。

### 5.4.3. ログファイル管理

AP/API サーバ上で出力する Apache、Tomcat のログファイルについて記載する。

ログファイルを削除する際は、原則、各サーバの停止時に実施する。catalina.out および Tomcat アクセスログ（単一ファイル）は logrotate（copytruncate）による週次ローテーション・世代管理を行い、JULI の日次ログ（catalina.yyyy-mm-dd.log、localhost.yyyy-mm-dd.log）は logging.properties の maxDays で世代管理する【要確認：保管世代・期間】。

・監視ログファイル一覧

表 5-22 監視ログファイル一覧（本番環境）

| サーバ | 区分 | ファイル概要 | ログファイル名 | 監視対象 | 常時出力(*1) | 出力ファイル数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP/API サーバ | Apache | アクセス・ログ | access_log | - | ○ | 単一 |
|  |  | エラー・ログ | error_log | ○ | ○ | 単一（mod_proxy のログを含む） |
|  | Tomcat（ap01） | コンソールログ | catalina.out | ○ | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | サーバログ | catalina.yyyy-mm-dd.log | ○ | ○ | 日次 |
|  |  | Web アプリケーションログ | localhost.yyyy-mm-dd.log | - | ○ | 日次 |
|  |  | アクセスログ | access_ap01.log | - | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | GC ログ | gc.log | - | ○ | 複数（20MB×10） |
|  | Tomcat（api01） | コンソールログ | catalina.out | ○ | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | サーバログ | catalina.yyyy-mm-dd.log | ○ | ○ | 日次 |
|  |  | Web アプリケーションログ | localhost.yyyy-mm-dd.log | - | ○ | 日次 |
|  |  | アクセスログ | access_api01.log | - | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | GC ログ | gc.log | - | ○ | 複数（20MB×10） |
|  | Apache-Tomcat 連携 | コネクタログ | （廃止。error_log に統合） | - | - | - |

表 5-23 監視ログファイル一覧（QA 環境）

| サーバ | 区分 | ファイル概要 | ログファイル名 | 監視対象 | 常時出力(*1) | 出力ファイル数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP/API サーバ | Apache | アクセス・ログ | access_log_for_qa | - | ○ | 単一 |
|  |  | エラー・ログ | error_log_for_qa | ○ | ○ | 単一（mod_proxy のログを含む） |
|  | Tomcat（ap01） | コンソールログ | catalina.out | ○ | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | サーバログ | catalina.yyyy-mm-dd.log | ○ | ○ | 日次 |
|  |  | Web アプリケーションログ | localhost.yyyy-mm-dd.log | - | ○ | 日次 |
|  |  | アクセスログ | access_qa_ap01.log | - | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | GC ログ | gc.log | - | ○ | 複数（20MB×10） |
|  | Tomcat（api01） | コンソールログ | catalina.out | ○ | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | サーバログ | catalina.yyyy-mm-dd.log | ○ | ○ | 日次 |
|  |  | Web アプリケーションログ | localhost.yyyy-mm-dd.log | - | ○ | 日次 |
|  |  | アクセスログ | access_qa_api01.log | - | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | GC ログ | gc.log | - | ○ | 複数（20MB×10） |
|  | Apache-Tomcat 連携 | コネクタログ | （廃止。error_log に統合） | - | - | - |

表 5-24 監視ログファイル一覧（開発環境）

| サーバ | 区分 | ファイル概要 | ログファイル名 | 監視対象 | 常時出力(*1) | 出力ファイル数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP/API サーバ | Apache | アクセス・ログ | access_log_for_dev | - | ○ | 単一 |
|  |  | エラー・ログ | error_log_for_dev | ○ | ○ | 単一（mod_proxy のログを含む） |
|  | Tomcat（ap01） | コンソールログ | catalina.out | ○ | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | サーバログ | catalina.yyyy-mm-dd.log | ○ | ○ | 日次 |
|  |  | Web アプリケーションログ | localhost.yyyy-mm-dd.log | - | ○ | 日次 |
|  |  | アクセスログ | access_dev_ap01.log | - | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | GC ログ | gc.log | - | ○ | 複数（20MB×10） |
|  | Tomcat（api01） | コンソールログ | catalina.out | ○ | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | サーバログ | catalina.yyyy-mm-dd.log | ○ | ○ | 日次 |
|  |  | Web アプリケーションログ | localhost.yyyy-mm-dd.log | - | ○ | 日次 |
|  |  | アクセスログ | access_dev_api01.log | - | ○ | 単一（logrotate） |
|  |  | GC ログ | gc.log | - | ○ | 複数（20MB×10） |
|  | Apache-Tomcat 連携 | コネクタログ | （廃止。error_log に統合） | - | - | - |

- (*1)「常時出力」欄については、ログの出力量、及び性能への影響などを考慮し、当システムにおいて常に出力させるログファイルについて〈○〉を記入している。

- ログファイルのパスについては、表 3-5（3.3.2 ログ関連）参照

- 現行の WebLogic ドメインログ、管理サーバのアクセスログ・サーバログ・コンソールログ、管理対象サーバ 2 号機のログ、wl_proxy_log は廃止（4.5.3、4.5.4）。

- Tomcat の「監視対象」は、現行の管理対象サーバのサーバログ・コンソールログ（○）に合わせて catalina.out および catalina.yyyy-mm-dd.log を対象とする。監視キーワード（SEVERE、OutOfMemoryError 等）は運用設計で定義する【要確認】。

### 5.4.4. アクセスログチューニング

AP/API サーバ上で出力される Tomcat のアクセスログについては、AccessLogValve の既定でバッファリング（buffered="true"）が行われる為、現行 WebLogic と同様にリアルタイムにログを参照することができない。この問題を回避する為、AccessLogValve に buffered="false" を設定する（表 5-2）。

現行の参照文書【WebLogic デザインシート】「9. チューニング」（WebLogic アクセスログのバッファ設定）は廃止する。

### 5.4.5. 稼動プロセス

AP/API サーバ上で稼動する Apache・Tomcat プロセス一覧と監視対象を記載する。

表 5-25 稼動プロセス（本番・QA・開発共通）

| サーバ名 | プロセス名（概要） | 稼動プロセス名 | 監視対象 | 常駐／非常駐 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP/API サーバ | Apache | /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND | 監視 | 常駐 | (*1) RHEL 9 では systemd（httpd.service）から起動されるため、プロセス名が現行（/usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -k start）から変更となる |
|  | Tomcat（ap01） | /usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64/bin/java -Xms＜メモリ値＞m -Xmx＜メモリ値＞m … -Dcatalina.base=/disk1/tomcat/instances/ap01 -Dcatalina.home=/disk1/tomcat/current … org.apache.catalina.startup.Bootstrap start | 監視 | 常駐 | AP インスタンス（systemd tomcat-ap01.service）。現行の管理サーバプロセス（-Dweblogic.Name=icaph-kanri）は廃止 |
|  | Tomcat（api01） | /usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64/bin/java -Xms＜メモリ値＞m -Xmx＜メモリ値＞m … -Dcatalina.base=/disk1/tomcat/instances/api01 -Dcatalina.home=/disk1/tomcat/current … org.apache.catalina.startup.Bootstrap start | 監視 | 常駐 | API インスタンス（systemd tomcat-api01.service） |

※＜メモリ値＞は可変値（表 5-4）。

※ プロセス監視は -Dcatalina.base の値（インスタンスディレクトリ）でインスタンスを識別する。現行の -Dweblogic.Name による識別は廃止。

- (*1)「httpd」プロセスは、多数起動される。また、その中で常駐する httpd プロセスは、親プロセス 1 つのみとなる。親プロセスの OS 上のプロセス ID の内容を基に親プロセスを特定できる。

表 5-26 httpd プロセスファイル（本番・QA・開発共通）

| ファイル名 | 備考 |
| --- | --- |
| /run/httpd/httpd.pid | RHEL 9 標準（現行 /var/run/httpd.pid、QA の /var/run/httpd.pid_for_qa から変更。環境別サーバのため _for_qa は不要） |

表 5-27 Tomcat プロセスファイル（本番・QA・開発共通）

| ファイル名 | 備考 |
| --- | --- |
| /disk1/tomcat/instances/ap01/temp/tomcat.pid | CATALINA_PID（AP インスタンス）。systemd の MAINPID と同一 |
| /disk1/tomcat/instances/api01/temp/tomcat.pid | CATALINA_PID（API インスタンス） |

### 5.4.6. 接続先 URL

WebLogic 管理コンソールは廃止し、Tomcat Manager アプリケーションも配置しないため、運用時の確認に使用する URL を以下に示す。

表 5-28 接続先 URL

| 用途 | URL | 備考 |
| --- | --- | --- |
| サービス（業務利用） | https://＜サービス FQDN＞/＜コンテキスト＞/（現行踏襲：前段 LB → Apache:80 → Tomcat） | URL・コンテキストルートは現行から変更しない【要確認】 |
| Apache 経由の疎通確認（サーバ内） | http://127.0.0.1/＜コンテキスト＞/ |  |
| Tomcat 直接（サーバ内） | http://127.0.0.1:60111/＜AP コンテキスト＞/、http://127.0.0.1:60211/＜API コンテキスト＞/ | Apache を介さない疎通確認 |
| Apache server-status（初期流動時のみ） | http://127.0.0.1/server-status | 5.4.1 |
| JMX（初期流動時のみ） | service:jmx:rmi:///jndi/rmi://127.0.0.1:60119/jmxremote（api01 は 60219） | SSH ポートフォワード経由で運用端末から接続 |
| （廃止）WebLogic 管理コンソール | http://＜ホスト＞:60100／60200/console | 現行の参照文書【WebLogic デザインシート】「コンソールログイン」は廃止 |

## 5.5. 未完了の課題

移行設計に伴い確定が必要な事項（本文中の【要確認】）を以下に一覧化する。

表 5-29 未完了の課題

| No | 課題 | 暫定策 | 担当 | 目標日付 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomcat 採用版数の確定（参照文書【移行仕様書】は 9.0.1。9.0 系最新安定版を推奨） | 9.0 系最新版で設計・検証を進める | 基盤T |  |  |
| 2 | JVM ヒープサイズ、スレッド数（maxThreads）、コネクションプール値、各タイムアウトの確定（現行実績値の取得：調査手順書 C-4／C-5／E-3／E-7／L-2／L-3） | 現行値踏襲を初期値とし、性能試験で調整 | 基盤T |  |  |
| 3 | 現行アプリケーションの WebLogic 依存（weblogic.xml 設定、weblogic.* API、JNDI 参照方式、JTA 利用、共有ライブラリ）の洗い出しと改修方針（調査手順書 G／H） | アプリケーション移行設計で対応 | 基盤T |  |  |
| 4 | Spring MVC 3 の Java 11 上での動作可否（バージョンアップ要否） | 3.2.x 最新版で検証 | 基盤T |  |  |
| 5 | Apache の TLS 終端要否の整合（本書：80 のみ・前段 LB で終端／参照文書【移行仕様書】：Apache で 443 終端・LB 不使用） | 本書は現行踏襲（80 のみ）で設計。移行仕様書側と調整 | 基盤T |  |  |
| 6 | 命名の統一（本書：ap01／api01、tomcat-ap01.service／参照文書【移行仕様書】：tomcat-ap／tomcat-api） | 本書の命名で統一する方向で移行仕様書を更新 | 基盤T |  |  |
| 7 | JVM 冗長化（ap02／api02 追加）の要否（現行は各 2 JVM） | 各 1 JVM で設計。性能試験・可用性要件で判断 | 基盤T |  |  |
| 8 | シャットダウンポートの扱い（60100／60200 を使用するか、-1 で無効化し systemd 停止のみとするか） | 使用（移行仕様書準拠）で設計 | 基盤T |  |  |
| 9 | 文字コード（URIEncoding、file.encoding、DB の NLS）の現行値確定（調査手順書 G-5） | UTF-8 で仮置き | 基盤T |  |  |
| 10 | コンテキストルート、JNDI 名、セッションタイムアウト、Cookie 設定の現行値確定（調査手順書 D-6／E-6／G-4） | 現行踏襲 | 基盤T |  |  |
| 11 | RDS エンドポイント・DB 名・接続ユーザ・SSL 接続要否（参照文書【RDS for Oracle 設計書】との整合） | RDS 設計書で確定 | 基盤T |  |  |
| 12 | JDBC ドライバ版数（ojdbc8 19.x／ojdbc10） | ojdbc8（19c 最新） | 基盤T |  |  |
| 13 | SELinux（Enforcing）下での Tomcat／Apache 設定（ファイルコンテキスト、httpd_can_network_connect） | 環境定義書で規定 | 基盤T |  |  |
| 14 | logrotate 方針（世代・保管期間）、監視ツール（Tivoli／JP1／CloudWatch Logs）の RHEL 9 対応と監視キーワード | 参照文書【移行仕様書】12 章 課題 No.5 に準ずる | 基盤T |  |  |
| 15 | Tomcat Manager／JMX リモートの要否（運用要件） | Manager は配置しない。JMX は初期流動時のみ | 基盤T |  |  |
| 16 | ASTERIA Warp 2406・HULFT の同一サーバ同居に伴うリソース干渉（ポート、OS ユーザ、メモリ、/disk1 使用量）の確認 | 各設計書間で調整 | 基盤T |  |  |
| 17 | AP → API 呼出経路（現行どおり前段 LB 経由か、同一サーバ内の直結か） | 現行踏襲（LB 経由）で設計 | 基盤T |  |  |
| 18 | 現行 httpd.conf／mod_wl_22.conf の入手と 2.4 系への設定移行（MPM、Require 書式、WLIOTimeoutSecs 等の値）（調査手順書 I-2） | 現行設定を調査で取得 | 基盤T |  |  |
| 19 | context.xml の DB パスワードの保護方式（平文＋ファイル権限／暗号化／AWS Secrets Manager） | 平文＋ファイル権限 640 で設計 | 基盤T |  |  |
| 20 | Tomcat インストール方式（公式 tar.gz／RHEL 9 標準 RPM） | 公式 tar.gz で設計 | 基盤T |  |  |

## 5.6. 完了済みの課題

| No | 課題 | 対応策 | 担当 | 完了日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| － | （移行設計としての完了済み課題はなし） |  |  |  |

※ 現行設計書の完了済み課題 No.1（性能情報取得設定の戻し：httpd.conf の server-status コメント化・ExtendedStatus Off、mod_wl_22.conf の DEBUG OFF、診断ボリューム「低」、wl_mged_start.sh の SVR_JAVA_OPTIONS 削除）は現行環境の運用事項であり、移行後環境では 5.4.1 の JMX／JFR・server-status の無効化として再定義する。

# 6. 変更履歴

| バージョン | 更新日 | 更新者 | 更新内容 | レビューア | レビュー日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0（ver1） | 2026/09/15 |  | 初版作成（統合顧客DB システム WebLogic 設計書 Ver1.0.1／復元清書版 ver2 を基に、WebLogic → Tomcat 移行後の設計を作成。変更箇所は赤字） |  |  |

（参考）原本「統合顧客DB システム WebLogic 設計書」の変更履歴：1.0.0（2011/06/10 初版作成）、1.0.1（2011/06/29 修正）。

# 付録 A. 現行（WebLogic）→ 移行後（Tomcat）対応一覧

現行 WebLogic 設計書の各設計要素と、本書での移行後の設計要素の対応を一覧化する（本書の章番号を付記）。

表 A-1 現行 → 移行後 対応一覧

| 項目 | 現行（WebLogic 設計書） | 移行後（本書） | 本書の章 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製品・版数 | Oracle WebLogic Server 11g R1（10.3.4.0） | Apache Tomcat 9（9.0 系） | 2.3 |
| Java 実行環境 | Java 8（原本：JRockit 1.6.0_20-R28） | Amazon Corretto 11 | 2.3、5.1.1 |
| Web サーバ | Apache HTTP Server 2.2.3 | Apache HTTP Server 2.4（RHEL 9 標準）。役割・ポート 80 は現行踏襲 | 5.1.2 |
| Apache 連携 | WebLogic プラグイン（mod_wl_22.so／mod_wl_22.conf） | mod_proxy_http（proxy_tomcat.conf） | 5.1.3 |
| サーバ構成 | AP サーバ・API サーバ（各 管理サーバ 1＋管理対象サーバ 2） | AP/API サーバ 1 台（Tomcat インスタンス ap01・api01、各 1 JVM） | 3.1、5.2 |
| 管理単位 | ドメイン（ap_domain、api_domain 等） | インスタンス（CATALINA_BASE：/disk1/tomcat/instances/ap01 等） | 4.2、5.2.1 |
| 管理サーバ | icaph-kanri 等（管理コンソール） | なし（設定ファイル直接編集、systemd、JMX） | 4.3、5.2.2 |
| 管理対象サーバ | icaph-ap01／02 等 | Tomcat インスタンス ap01（systemd ユニット tomcat-ap01.service、jvmRoute ap01） | 4.4、5.2.2 |
| 起動・停止 | wl_mgr_start.sh／wl_mged_start.sh（Node Manager 不使用【要確認】） | systemd（tomcat-ap01.service、tomcat-api01.service、httpd.service） | 5.1.1（5） |
| 起動 ID | boot.properties（servers/＜サーバ名＞/security） | なし | 3.3.4 |
| OS ユーザ | weblogic（oinstall／webadmin） | tomcat（tomcat）。Apache は apache | 3.2.1 |
| 環境変数 | WebLogic デザインシート「7. 環境変数」 | systemd ユニット Environment＋bin/setenv.sh | 3.2.2 |
| インストール領域 | /opt/oracle/middleware（wlserver_10.3、jrockit-jdk1.6.0） | /disk1/tomcat/apache-tomcat-9.0.x（current）、/usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64 | 3.3.1 |
| 可変領域 | /disk1/weblogic/projects/domains/＜ドメイン名＞ | /disk1/tomcat/instances/＜インスタンス名＞ | 3.3.1 |
| 設定ファイル | config.xml、config/jdbc/*-jdbc.xml | server.xml、context.xml、web.xml、logging.properties、setenv.sh | 5.1.1 |
| データソース | WebLogic JDBC データソース（JNDI）、EC2 上 Oracle 11g へ SID 接続 | Tomcat JNDI データソース（Tomcat JDBC Pool）、RDS for Oracle 19c へサービス名接続 | 5.2.3 |
| JDBC ドライバ | ojdbc6.jar（WebLogic 同梱） | ojdbc8.jar（19c）を $CATALINA_BASE/lib に配置 | 5.2.3 |
| JNDI 参照 | グローバル JNDI 名（weblogic.xml resource-description） | java:comp/env/＜JNDI 名＞（web.xml resource-ref） | 5.2.3 |
| トランザクション | JTA（WebLogic 提供）【要確認：利用有無】 | アプリケーション側ローカルトランザクション（JTA なし） | 5.2.3 |
| デプロイ記述子 | weblogic.xml、weblogic-application.xml、デプロイメントプラン | web.xml、context.xml（環境差分は環境別設定ファイルで吸収） | 5.1.1（6） |
| ポート | 管理 60100／60200、管理対象 60111・60112／60211・60212 | HTTP 60111／60211、シャットダウン 60100／60200、JMX 60119／60219（localhost のみ） | 3.4.2 |
| アクセスログ | access_＜環境区分＞_＜サーバ区分＞＜連番＞.log（管理対象サーバ） | 同名（AccessLogValve、単一ファイル、buffered=false） | 4.5.5、5.4.4 |
| サーバログ／コンソールログ | ＜マシン名＞-…-＜サーバ区分＞＜連番＞.log／.out | catalina.yyyy-mm-dd.log／catalina.out | 4.5.6、4.5.7 |
| ドメインログ・管理サーバログ・コネクタログ | ap_domain.log、access_ap-kanri.log、icaph-kanri.log／.out、wl_proxy_log | 廃止（コネクタログは error_log に統合） | 4.5.3、4.5.4 |
| 性能情報収集 | JRockit Mission Control、WLDF 診断ボリューム | JDK Flight Recorder、JMX（JConsole／VisualVM）、Apache server-status | 5.4.1 |
| バックアップ | システム領域（不定期）、ミドルウェア領域（週次、共通 PF） | AMI（不定期）、EBS スナップショット／AWS Backup（週次） | 5.4.2 |
| 稼動プロセス | java -jrockit … -Dweblogic.Name=＜サーバ名＞（3 プロセス／サーバ） | java … -Dcatalina.base=＜CATALINA_BASE＞ … Bootstrap start（2 プロセス） | 5.4.5 |
| PID ファイル | /var/run/httpd.pid（QA：httpd.pid_for_qa） | /run/httpd/httpd.pid、$CATALINA_BASE/temp/tomcat.pid | 5.4.5 |
| 管理コンソール URL | http://＜ホスト＞:60100／60200/console | 廃止（疎通確認 URL、JMX） | 5.4.6 |
| DB | Oracle Database 11g（AP/API サーバ同居） | Amazon RDS for Oracle 19c（本書対象外） | 1.2、5.2.3 |
| 環境 | 本番、QA | 本番、QA、開発 | 4 章、5.2.1 |

# 付録 B. 設定ファイル例（抜粋）

本書 5 章の設計値に基づく設定ファイルの例を示す。＜＞ 部分および【要確認】項目は移行時に確定する。全て移行に伴う新規作成のため赤字とする。

## B.1. server.xml（ap01。api01 はポート・jvmRoute・prefix を読み替え）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Server port="60100" address="127.0.0.1" shutdown="＜シャットダウン文字列＞">

<Listener className="org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener" />

<Listener className="org.apache.catalina.core.JreMemoryLeakPreventionListener" />

<Listener className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener" />

<Listener className="org.apache.catalina.core.ThreadLocalLeakPreventionListener" />

<Service name="Catalina">

<Connector port="60111" address="127.0.0.1"

protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"

connectionTimeout="20000" keepAliveTimeout="20000"

maxThreads="200" minSpareThreads="25" acceptCount="100"

maxPostSize="-1" maxHttpHeaderSize="8192"

URIEncoding="UTF-8" useBodyEncodingForURI="false" compression="off" />

<!-- AJP コネクタは使用しない -->

<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost" jvmRoute="ap01">

<Host name="localhost" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="false" deployOnStartup="true">

<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve"

remoteIpHeader="X-Forwarded-For" internalProxies="127\.0\.0\.1"

protocolHeader="X-Forwarded-Proto" />

<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"

prefix="access_ap01" suffix=".log"

pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b %D"

rotatable="false" buffered="false" />

<Valve className="org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve"

showReport="false" showServerInfo="false" />

</Host>

</Engine>

</Service>

</Server>

## B.2. context.xml（JNDI データソース）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Context useHttpOnly="true" sessionCookieName="JSESSIONID">

<WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>

<WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</WatchedResource>

<Resource name="＜現行 JNDI 名（例：jdbc/xxxDS）＞" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"

factory="org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFactory"

driverClassName="oracle.jdbc.OracleDriver"

url="jdbc:oracle:thin:@//icdbh01.＜ID＞.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com:1521/＜DB 名＞"

username="＜DB 接続ユーザ＞" password="＜パスワード＞"

initialSize="＜現行 initial-capacity＞" maxActive="＜現行 max-capacity＞"

maxIdle="＜maxActive と同値＞" minIdle="＜initialSize と同値＞"

maxWait="＜現行 connection-reserve-timeout-seconds×1000＞"

validationQuery="SELECT 1 FROM DUAL" testOnBorrow="true" validationInterval="30000"

testWhileIdle="true" timeBetweenEvictionRunsMillis="30000"

minEvictableIdleTimeMillis="60000"

removeAbandoned="true" removeAbandonedTimeout="300" logAbandoned="false"

jdbcInterceptors="ConnectionState;StatementFinalizer"

connectionProperties="oracle.jdbc.implicitStatementCacheSize=＜現行 statement-cache-size＞;oracle.net.CONNECT_TIMEOUT=10000" />

</Context>

## B.3. bin/setenv.sh

#!/bin/sh

# Tomcat ap01 - JVM options (5.1.1 表 5-4)

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64

CATALINA_PID="$CATALINA_BASE/temp/tomcat.pid"

CATALINA_OPTS="-Xms＜メモリ値＞m -Xmx＜メモリ値＞m -XX:+UseG1GC -XX:MaxMetaspaceSize=512m"

CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Xlog:gc*:file=$CATALINA_BASE/logs/gc.log:time,uptime,level,tags:filecount=10,filesize=20M"

CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=$CATALINA_BASE/logs"

CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.timezone=Asia/Tokyo -Duser.language=ja -Duser.country=JP"

CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Djava.net.preferIPv4Stack=true"

# --- 初期流動時のみ有効化（5.4.1）---

#CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.port=60119 -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=60119 \

#  -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=true -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false \

#  -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$CATALINA_BASE/conf/jmxremote.password \

#  -Dcom.sun.management.jmxremote.access.file=$CATALINA_BASE/conf/jmxremote.access -Djava.rmi.server.hostname=127.0.0.1"

#CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -XX:StartFlightRecording=disk=true,dumponexit=true,filename=$CATALINA_BASE/logs/ap01.jfr,maxsize=200m"

export JAVA_HOME CATALINA_PID CATALINA_OPTS

## B.4. /etc/systemd/system/tomcat-ap01.service

[Unit]

Description=Apache Tomcat 9 (ap01)

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=tomcat

Group=tomcat

UMask=0027

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64"

Environment="CATALINA_HOME=/disk1/tomcat/current"

Environment="CATALINA_BASE=/disk1/tomcat/instances/ap01"

Environment="CATALINA_PID=/disk1/tomcat/instances/ap01/temp/tomcat.pid"

Environment="LANG=ja_JP.UTF-8" "TZ=Asia/Tokyo"

ExecStart=/disk1/tomcat/current/bin/catalina.sh run

ExecStop=/bin/kill -15 $MAINPID

SuccessExitStatus=143

TimeoutStopSec=90

Restart=on-failure

RestartSec=10

LimitNOFILE=65536

StandardOutput=append:/disk1/tomcat/instances/ap01/logs/catalina.out

StandardError=inherit

[Install]

WantedBy=multi-user.target

## B.5. /etc/httpd/conf.d/proxy_tomcat.conf（mod_wl_22.conf の置換）

# Apache -> Tomcat reverse proxy (5.1.3)

ProxyRequests Off

ProxyPreserveHost On

ProxyTimeout ＜秒：現行 WLIOTimeoutSecs＞

LogLevel warn proxy:info proxy_http:info

# server-status は Apache が処理（初期流動時のみ有効。5.4.1）

ProxyPass "/server-status" "!"

<Location "/server-status">

SetHandler server-status

Require ip 127.0.0.1

</Location>

# AP 用インスタンス

ProxyPass        "/＜AP コンテキスト＞/" "http://127.0.0.1:60111/＜AP コンテキスト＞/" connectiontimeout=5 timeout=＜秒＞ retry=0 keepalive=On

ProxyPassReverse "/＜AP コンテキスト＞/" "http://127.0.0.1:60111/＜AP コンテキスト＞/"

# API 用インスタンス

ProxyPass        "/＜API コンテキスト＞/" "http://127.0.0.1:60211/＜API コンテキスト＞/" connectiontimeout=5 timeout=＜秒＞ retry=0 keepalive=On

ProxyPassReverse "/＜API コンテキスト＞/" "http://127.0.0.1:60211/＜API コンテキスト＞/"

# 前段 LB からの X-Forwarded-Proto を透過（LB のヘッダ名は【要確認】）

ProxyErrorOverride Off

## B.6. /etc/logrotate.d/tomcat（catalina.out・アクセスログ）

/disk1/tomcat/instances/*/logs/catalina.out /disk1/tomcat/instances/*/logs/access_*.log {

weekly

rotate ＜世代数：要確認＞

copytruncate

compress

delaycompress

missingok

notifempty

dateext

create 0640 tomcat tomcat

}

以上